###

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МИКУНЬ»** **КАР ОВМÖДЧÖМИНСА** **СÖВЕТ** |  | **СОВЕТ** **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ»** |

##

##  ПОМШУÖМ

## РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2020 года № 4/26-177

г.Микунь

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского поселе-ния «Микунь» от 20.12.2017 № 4/10-73 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфорт-ной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2024 годы» |  |

В целях благоустройства, изменения внешнего вида города и создания благоприятных условий для проживания на территории муниципального образования городского поселения «Микунь», на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьями Устава муниципального образования городского поселения «Микунь», Совет городского поселения «Микунь» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета городского поселения «Микунь» от 20.12.2017 № 4/10-73 «Об утверждении муниципаль-ной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2024 годы» согласно приложению.

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Микунь».

Глава городского поселения «Микунь» -

председатель Совета Н.Л. Кудряшов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек решению Советагородского поселения «Микунь»от 28.07.2020 № 4/26-177 \_\_ |

**Изменения в решение Совета**

**городского поселения «Микунь» от 20.12.2017 № 4/10-73**

**«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории**

**городского поселения «Микунь» на 2018-2024 годы»**

Внести следующие изменения в Решение Совета городского поселения «Микунь» от 20.12.2017 № 4/10-73:

1. В приложении:

* 1. В паспорт программы внести следующие изменения и дополнения:

1.2. В паспорт программы внести следующие изменения и дополнения:

1.2.1. Строку «Задачи программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«- создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на общественных территориях;

- создание системы для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан;

- разработка проектов документов территориального планирования городского поселения, изменений, вносимых в такие документы;

- разработка документации по планировке территории и изменений в такую документацию.».

1.2.2. Строку «Перечень целевых показателей» дополнить абзацами следующего содержания:

«- установлено видеокамер на общественных территориях;

- создана система для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан;

- разработано и утверждено проектов изменений в документы территориального планирования и территориального зонирования городского поселения;

- разработано и утверждено документации по планировке территории (изменений в такую документацию).».

1.2.3. Строку «Укрупнённое описание запланированных мероприятий» дополнить абзацами следующего содержания:

«10. Создание системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности (установка видеокамер в местах общего пользования).

11. Установка информационного экрана для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города.

12. Разработка проекта изменений в документы территориального планирования и территориального зонирования городского поселения.

13. Разработка и утверждение документации по планировке территории.».

1.2.4. Строку «Объёмы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования программы |  Программа финансируется из местного, районного, республиканского и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей.  Объёмы финансирования определяются в соот-ветствии с предусмотренными мероприятиями. Общий объём расходов на реализацию муни-ципальной программы составляет: 189501,421 тыс. руб., из них средств: - местного бюджета городского поселения 17 321,614 тыс.руб; из них 235,614 тыс.руб; на создание системы по раздельному накоплению отходов; - местного бюджета МО МР «Усть-Вымский» 1218515,93 (проведение дезинфекции открытых территорий населённых пунктов); - республиканского бюджета 166597,339 тыс.руб.; из них: \* 942,494 тыс. руб. - создание системы по раздельному накоплению отходов;\* 2208137,31 тыс. руб - корректировка документов территориального планирования и документов территориального зонирования городского поселения «Микунь», разработка документации по планировке территории;- федерального бюджета 4365,962 тыс.руб.». |

1.3. В разделе 1 таблицу 1 добавить строками следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Создание системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности (установка видеокамер в местах общего пользования) | Ед. | 0 | 0 |
| 19.  | Установлено информационных экранов для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города | Ед. | 0 | 0 |
| 20. | Разработано и утверждено проектов изменений в документы территориального планирования и территориального зонирования городского поселения «Микунь» | Ед. | 0 | 0 |
| 21 | Разработано документаций по планировке территории городского поселения «Микунь» | Ед. | 0 | 0 |

* 1. . В разделе 2 таблицу 2 добавить строками следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Создание системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности / установлено видео-камер в местах общего пользования | Ед. | 1/18 | 0 | 0 | 1/10 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 20. | Установлено информационных экра-нов для публичного размещения планов городских властей по градо-строительным вопросам, приорите-там благоустройства, важным город-ским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан, а также информационного обеспече-ния деятельности муниципальных властей, общественных организа-ций, общественных объединений и т.д. города | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Разработано и утверждено проектов изменений в документы террито-риального планирования и террито-риального зонирования городского поселения «Микунь» | Ед. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Разработано документаций по планировке территории городского поселения «Микунь» | Ед. | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1.5. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из республиканского бюджета является:

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2024 годы»;

- муниципальная программа муниципального образования муниципаль-ного района «Усть-Вымский» «Содержание и развитие муниципального хозяйства», утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Вымский» от 23 декабря 2013 г. № 889 (в редакции от 16.06.2020);

- Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», подпрограмма «Формирование современной городской и сельской среды», утверждённая постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 520;

- подпрограмма «Охрана окружающей среды» Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».

Общий объем расходов на реализацию муниципальной подпрограммы составляет:

187293,283 тыс. руб.

 Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализациипрограммы | Объём финансирования, руб. |
| Финансовые средства, всего | МБ | РБ | ФБ |
| Всего за весь период | **189501421,24** | **18538109,93** | **166597339** | **4 365 962** |
| 2018 год | **1 736 651** | **173 665,10** | **468 896** | **1 094 090** |
| **2019 год**в т.ч.: **по проекту «Народный бюджет»:**в сфере занятостив сфере благоустройства**создание системы по раздельному накоплению отходов** | **5217548** | **1052057** | **2468949** | **1 696 532** |
| 1 130 000 | 530 000 | 600 000 | 0 |
| 600 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 530 000 | 230 000 | 300 000 | 0 |
| 1178118 | 235614 | 942494 | 0 |
| **2020 год** | **26423303,24** | **1699996** | **23147967,31** | 1575336,24 |
| в т.ч.: средства субсидии на реализацию меропри-ятий по благоустройству территории,в т.ч. средства субсидии на разработку и коррек-тировку документов территориального плани-рования и территориаль-ного зонированияв т.ч. средства субсидии МО МР «Усть-Вымский на дезинфекцию открытых территорий населённых пунктов | 20202020 | 202020 | 20 000 000 | 0 |
| 2208137,31 | 0 | 2208137,31 | 0 |
| 1218515,93 | 1218515,93 | 0 | 0 |
| **2021 год** | **2794631,12** | **279463,12** | **939831,76** | **1575336,24** |
| **2022 год** | **2869192,46** | **286919,23** | **939831,53** | **1642441,47** |
| **2023 год** | **64065938,88** | **6406593,8** | **57659345,08** | **0** |
| **2024 год** | **86394156,54** | **8639415,6** | **77754740,94** | **0** |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы по благоустройству дворовых территорий приведены в приложении 6 программы.

1.6. План основных мероприятий изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Участники мероприятий(соисполнители) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации программы основного мероприятия | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализа-ции | окончания реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды** **на территории городского поселения «Микунь» на 2018 – 2024 годы»** |
| Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Микунь» |
| Основное мероприятие* 1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий

согласно адресному перечню территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Микунь»(в лице руководителя администрации) | Жителиг.Микунь | 2018 | 2024 | Улучшение градостроитель-ного облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий,в соответствиис нормативными требованиями, обеспечение содержания территории общего пользованияв полном объеме | Ухудшение обликаи санитарного состояния общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорийДоля площади благоустроенных общественных территорийк общей площади общественных территорий |
| Основное мероприятие* 1. Реализация народного проекта в сфере благоустройства
 | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации) | Жители г.Микунь | 2019 | 2024 | Ежегодно реализовано 100 % народных проектов в сфере благоустройства, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет» на соответствующий год за счет средств бюджетов всех уровней и внебюд-жетных источников | Не реализация народных проектов | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства |
| Основное мероприятие* 1. Реализация мероприятий (проектов) по благоустройству территории
 | Администрация городского поселения «Микунь»(в лице руководителя администрации) | Жителиг.Микунь,заинтересованные лица | 2020 | 2020 | Реализация мероприятий (проекта) по благоустройству территории | Не проведение мероприятий (не реализация проекта) по благоустройству города.Потеря денежных средств субсидии | Количество реализованных проектов по благоустройству территории в текущем году |
| Основное мероприятие* 1. Проведение дезинфекции открытых территорий населённых пунктов
 | Администрация городского поселения «Микунь»(в лице руководителя администрации) | Подрядные организации | 2020 | 2020 | Проведение дезинфекции открытых территорий населённых пунктов, снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Увеличение риска распростране-ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Проведена дезинфекция открытых территорий (объектов) в населенных пунктах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| * 1. Иные мероприятия по формированию комфортной городской среды
 |
| Основное мероприятие1.1.1. Создание системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности / установлено видеокамер в местах общего пользования | Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядные организации | 2020 | 2024 | Установка видеокамер на территориях общего пользова-ния с возмож-ностью онлайн мониторинга.Повышение уровня безопасности жителей города в общественных местах.Обеспечение сохранности установленных элементов благоустройства | Снижение уровня безопасности на территориях общего пользования города.Не обеспечение сохранности установленных элементов благоустройства | Создание системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности / установлено видеокамер в местах общего пользования |
| Основное мероприятие1.1.2. Установка информационного экрана для публичного размещения планов городских властей по градо-строительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города | Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядные организацииОбщественные объединенияТворческие коллективыгорода | 2020 | 2020 | Наличие возможности публичного размещения планов городских властей по градостроитель-ным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города.Привлечение дополнительного пешеходного трафика на территорию установки | Отсутствие возможности публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройст-ва, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горо-жан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города. | Установлено информационных экранов для публичного размещения планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан, а также информационного обеспечения деятельности муниципальных властей, общественных организаций, общественных объединений и т.д. города |
| Основное мероприятие1.1.3. Разработка и утверждение проектов изменений в документы территориального планирования и территориального зонирования городского поселения. | Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядные организацииЖителем города | 2020 | 2020 | Обеспечение устойчивого развития территории. Создание условий для строительства. | Отсутствие необходимых условий для устойчивого развития территории городского поселения | Разработано и утверждено проектов изменений в документы территориального планирования и территориального зонирования городского поселения. |
| 1.1.4. Разработка документации по планировке территории городского поселения «Микунь» | Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядные организацииЖителем города | 2020 | 2024 | Создание условий для размещения ОКС, обеспечения жителей города необходимыми объектами инфраструктуры | Отсутствие условий для размещения ОКС и обеспечения жителей города необходимыми объектами инфраструк-туры | Разработано документаций по планировке территории городского поселения «Микунь» |
| Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территориймногоквартирных домов |
| Основное мероприятие2.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов | Администрация городского поселения «Микунь»(в лице руководителя администрации) | Жителиг. Микунь - собственники помещений в многоквар-тирных домах | 2018 | 2024 | Рост мотивации собственников МКД по вопросу бережного отношенияк общему имуществу МКД и осознание ответственности за его содержание; повышение уровня благоустройства жилищного фонда | Ухудшение состояния дворовых территорий МКДи проездовк ним | Количествои площадь благоустроенных дворовых территорийДоля благоустроенных дворовых территорийот общего количестваи площади) дворовых территорий |
| Задача 3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| Основное мероприятие3.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридическихлиц и индиви-дуальных пред-принимателей | Собственники (пользователи) объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | - | 2019 | 2024 | Улучшение градостроительного облика и поддержание санитарного состояния объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Ухудшение облика и санитарного состояния объектов и земельных участков | Количество благоустроенных объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-ных предприни-мателей |
| Задача 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| Основное мероприятие4.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | - | 2020 | 2024 | Улучшение градостроитель-ного обликаи поддержание санитарного состояния индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Ухудшение облика и санитарного состояния индивидуаль-ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| Задача 5. Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения, земельных участков, объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| Основное мероприятие 5.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации),муниципальная инвентаризацион-ная комиссия | - жители г. Микунь,- собственники помещений в многоквартир-ных домах,- собственники (пользователи) объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков,- собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2018 | 2024 | Получение сведений о количестве объектов благоустройства в рамках муниципальной программы, их физическом состоянии, мероприятиях необходимых для проведения благоустройства. | Отсутствие информациио количестве объектов благоустройства в рамках муниципальной программы, их физическом состоянии, мероприятиях необходимых для проведения благоустройства | Количество объектовв отношении которых проведена инвентаризация |
| Задача 6. Мероприятия по приведению схемы очистки городского поселения «Микунь»в соответствии с действующим законодательством и организации раздельного сбора ТКО |
| Основное мероприятие6.1. Разработка Генеральной схемы санитарной очистки городского поселения «Микунь» | Администрация городского поселения «Микунь»(в лице руководителя администрации) | Подрядная организация, отобранная по результатам конкурсной процедуры | январь 2018 | фев-раль 2018 | Наличие утверждённой Генеральной схемы санитарной очистки территории городского поселения «Микунь» | Отсутствие утверждённой Генеральной схемы санитарной очистки территории городского поселения «Микунь» |  |
| Основное мероприятие6.2. Создание системы по раздельному накоплению отходов | Администрация ГП (площадки и контейнеры для раздельного сбора ТКО),Организации управляющие МКД (контейнеры для не перерабатываемых отходов) | Подрядная организация, отобранная по результатам конкурсной процедуры | февраль июль 2019 | де-кабрь 2022 | Наличие контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО | Отсутствие контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО | Количество установленных контейнеров для раздельного сбора ТКО. |
| Основное мероприятие6.3. Заключение договоров на сбор ТКО собственниками индивидуальных жилых домов | Собственники индивидуальных жилых домов | Региональный оператор | 2018 | 2021 | Наличие заключённых договоров на сбор и вывоз ТКО собственников индивидуальных жилых домов с региональным оператором | Отсутствиезаключённых договоров на сбор и вывоз ТКО собствен-ников инди-видуальных жилых домов с региональным оператором | Доля собственников индивидуальных жилых домов, заключивших договора на вывоз ТКО |
| Задача 7. Содействие занятости населения в рамках народных проектов в сфере занятости населения |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Администрация городского поселения «Микунь»(в лице руководителя администрации) | Жители г. Микунь | 2019 | 2024 | Ежегодно реализовано 100 % народных проектов в сфере занятости населения, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет» на соответствующий год за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Не реализация народных проектов в сфере занятости | 1. Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения2. Количество трудоустроенных безработных граждан.3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_