|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный контракт № 01073000158200000030001  оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений и объектов улично-дорожной сети  ИКЗ: 203111600732811160100100070034211244    г. Микунь «02» марта 2020 г.  Администрация городского поселения «Микунь», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и индивидуальный предприниматель Васильев Олег Дмитриевич, именуемый в дальнейшем Подрядчик, действующий на основании Свидетельства предприятия 11 № 001844919 от 21.11.2004 , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника от 18 февраля 2020 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:  **1. Предмет контракта**  1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений и объектов улично-дорожной сети на территории городского поселения «Микунь».  1.2. Содержание и объем работ определен Заказчиком в техническом задании (приложение к контракту).  1.3. Срок оказания услуг установлен в три этапа.  1 этап: Начало: с 18.01.2020.  Окончание: 31.12.2020.  2 этап: с 01.01.2021 по 31.12.2021  3 этап: с 01.01.2022 по 31.12.2022.  **2. Цена контракта, порядок и сроки оплаты оказанных услуг**  2.1. Цена Контракта составляет 14426592.00(четырнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек без НДС.  Оплата контракта производится в три этапа:  1 этап: составляет 4 608 864 (четыре миллиона шестьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без НДС:  - в количестве 1540 машиночаса по цене 2413,00 рублей за один машиночас в размере: 3716020,00 руб. в части содержания улиц, автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений;  - в количестве 402,0 машино часа по цене 1843,00 рублей за один машиночас в размере: 740886,00 руб. в части содержания тротуаров;  - в количестве 55 кб метра щебня по цене 2700,00 руб. за один куб.метр в размере: 148500,00 руб. для содержания улиц, автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений.  - в количестве 1 кб метра щебня по цене 3458,00 руб. за один куб.метр в размере: 3458,00 руб. для содержания улиц, автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений.  2 этап: составляет 4 908 864(четыре миллиона девятьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без НДС:  - в количестве 1680 машиночаса по цене 2413,00 рублей за один машиночас в размере: 4053840,00 руб. в части содержания улиц, автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений;  - в количестве 400,0 машино часа по цене 1843,00 рублей за один машиночас в размере: 737200,00 руб. в части содержания тротуаров;  - в количестве 43 кб метра щебня по цене 2677,00 руб. за один куб.метр в размере: 115111,00 руб. для содержания улиц, автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений.  - в количестве 1 кб метра щебня по цене 2713,00 руб. за один куб.метр в размере: 2713,00 руб. для содержания улиц, автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений.  3 этап: составляет 4 908 864(четыре миллиона девятьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без НДС:  - в количестве 1680 машиночаса по цене 2413,00 рублей за один машиночас в размере: 4053840,00 руб. в части содержания улиц, автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений;  - в количестве 400,0 машино часа по цене 1843,00 рублей за один машиночас в размере: 737200,00 руб. в части содержания тротуаров;  - в количестве 43 кб метра щебня по цене 2677,00 руб. за один куб.метр в размере: 115111,00 руб. для содержания улиц, автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений.  - в количестве 1 кб метра щебня по цене 2713,00 руб. за один куб.метр в размере: 2713,00 руб. для содержания улиц, автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений.  Аванс предусмотрен и выплачивается в размере 10 % цены каждого этапа контракта, выплачивается по заявлению Подрядчика в срок соответствующий каждому этапу.  Контракт финансируется из бюджета ГП «Микунь». Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.  2.2. В указанную цену включены все расходы, в том числе погрузка-разгрузка,доставка, транспортировка, упаковка, налоги, пошлины и прочие сборы, подлежащие уплате в связи с выполнением работ. Стоимость замены товара, используемого при выполнения работ в случае, если товар окажется не качественным и не соответствующим нормативной документации, а также возможные расходы, понесенные при оформлении банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств.  2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.  2.4.Оплата по настоящему Контракту осуществляется в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке оказанных услуг.  2.5. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  2.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчика.  2.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.  **3. Права и обязанности Сторон**  3.1. Подрядчик обязуется:  3.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим контрактом, своими силами и средствами или с привлечением субподрядчиков.  3.1.2. Оказывать услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием, в полном объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, передать результат услуг Заказчику.  3.1.3. Производить услуги по содержанию дорог и инженерных сооружений в границах городского поселения "Микунь" в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения согласно:  - ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля";  - ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»;  - Правил по содержанию и ремонту городских автомобильных дорог, утвержденным приказом Госстроя РСФСР от 09.09.1977;  - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».  3.1.4. Нести ответственность за нарушение правил техники безопасности при оказании всех услуг.  3.1.5. Производить весеннее, летнее и осеннее- зимнее содержание указанных в техническом задании дорог, улиц и элементов их обустройства по видам услуг.  3.1.6. Нести имущественную ответственность за сохранность элементов обустройства дорог и улиц(бордюры, дорожные знаки, опоры освещения, ограждения и т.д.). В случае повреждения, Подрядчик обязан в течение 3 дней восстановить элементы автодорог и улично-дорожной сети за свой счёт.  3.1.7. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность исполнения или завершения выполнения услуг в срок.  3.1.8. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком, за свой счет и в согласованные сроки. Составление акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения осуществляется совместно с представителем Подрядчика.  3.1.9. Ежедневно предоставлять Заказчику информацию о ходе предоставленных услуг.  3.2. Подрядчик вправе:  3.2.1. Требовать оплаты качественно оказанных услуг по настоящему муниципальному контракту.  3.2.2. Самостоятельно определять способы оказания услуг в соответствии с действующими государственными нормами и стандартами.  3.3. Заказчик вправе:  3.3.1. В любое время проверять ход и оценивать качество услуг и соблюдение сроков их выполнения Подрядчиком.  3.3.2. При отсутствии представителя Подрядчика в момент составления акта, фиксирующего дефекты, Заказчик имеет право самостоятельно провести проверку объекта и при необходимости привлекать для подписания актов, фиксирующих дефекты и нарушения контрактных обязательств, третьих лиц.  3.4. Заказчик обязуется:  3.4.1. Производить оплату выполненных услуг на основании актов приёмки выполненных услуг КС-2, справки формы КС-3, счёт-фактуры Подрядчика.  **4. Порядок приёмки услуг**  4.1. Заказчик самостоятельно контролирует оказание услуг. При обнаружении недостатков в оказании услуг, немедленно заявляет об этом Подрядчику. Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные недостатки.  Каждые десять дней Заказчик, с участием Подрядчика, принимает выполненные услуги. При обнаружении недостатков в оказании услуг немедленно заявляет об этом Подрядчику. О выявленных недостатках делается отметка в документе, удостоверяющем приёмку.  4.2. Заказчик, для участия в приёмке услуг, вправе привлекать третьих лиц.  4.3. Качество содержания дорог и инженерных сооружений за месяц оценивается суммарно с учётом всех удостоверяющих документов приёмки услуг.  4.4. Услуги считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных услуг. При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.  4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 календарных дней с даты их обнаружения.  4.6. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата услуги или после его приемки в течение гарантийного срока, Заказчик обязан незамедлительно в течение 5 календарных дней с даты их обнаружения уведомить Подрядчика с указанием на недостатки, их обоснование и потребовать безвозмездного повторного выполнения работы с указанием сроков, а при необоснованном отказе Подрядчика - потребовать возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.  4.7. Итоговая приемка оказанных услуг по контракту осуществляется после того, как Подрядчик предоставит обеспечение гарантийных обязательств.  **5. Гарантии, качество оказанных услуг**  5.1. Подрядчик гарантирует:   * оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные контрактом; * качество всех оказанных услуг в соответствии с техническим заданием;   своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг  5.2. Срок гарантии качества на оказанные услуг устанавливается – 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг, при условии соблюдения в течении гарантийного срока нормативных требований к эксплуатации Объекта.  5.3. Обнаруженные в гарантийный срок дефекты, устраняютсяПодрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта. Наличие дефектов, их устранение фиксируются двухсторонним актом. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаруженных дефектах.  5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах Заказчик составляет акт с привлечением третьей стороны, все расходы по привлечению которой возлагаются на Подрядчика в полном объеме.  5.5. Если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит дефекты и недоделки, то Заказчик, при сохранении своих прав по гарантии, вправе устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с возложением всех расходов на Подрядчика.  5.6. Подрядчик освобождается от устранения дефекта выявленного в период гарантийного срока за свой счёт, если он явился следствием непредсказуе­мых природных и климатических явлений в зоне объекта.  5.7. Если Подрядчику стали известны такие обстоятельства, и они могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию объекта, то он обязан в течение 3-х рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме Заказчика об их возникновении. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также подтверждающие документы (акты, видео-фотоматериалы, документы компетентных органов, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на эксплуатацию объекта).    **6. Порядок и срок предоставления подрядчиком**  **обеспечения гарантийных обязательств**  6.1. В целях обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту в виде денежных средств.  6.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,1 **процента** начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 14 426,60 рублей.  6.3. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств не позднее подписания итоговых документов о приемке.  6.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (и дополнительным требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.  6.5. Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств должно быть перечислено Подрядчиком в российских рублях на счет Заказчика по следующим реквизитам:  **Получатель –** УФК по Республике Коми  (Администрация городского поселения «Микунь»),  л/сч05073002121**ИНН** 1116007328 **КПП** 111601001  **Банк получателя –** ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР  **Расчетный счет:**40302810040303087140  **БИК** банка – 048702001 **ОКТМО** 87644105  Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по контракту: на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений и объектов улично-дорожной сети на территории городского поселения "Микунь" .  6.6. В случае, если обеспечение гарантийных обязательств по контракту осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать сведения, указанные в ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (и дополнительные требования, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005).  6.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.  6.8. Если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее 15 дней по истечении гарантийного срока, который установлен данным Контрактом.  6.9. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечение гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере **одной трехсотой** действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  **6. Ответственность сторон**  6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.  6.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.  6.3. Ответственность Заказчика:  6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик (поставщик, исполнитель)вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  6.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы.  6.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5000 рублей.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.  6.4. Ответственность Поставщика (подрядчика, исполнителя):  6.4.1. В случае несвоевременного выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных в Контракте, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется выплатить Заказчику пени.  6.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей и составляет 5 тыс. рублей.  6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:  а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.  **7. Срок действия контракта**  Контракт вступает в силу с даты подписания, действует по 31 декабря 2022 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 февраля 2020.  **8. Основание и порядок изменения и расторжения контракта**  8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.  8.2. Изменение существенных условий контракта возможно по соглашению сторон только в письменном виде в соответствии действующим законодательством, в том числе по  [ч. 1, 2,3,5,6,7 ст. 95](consultantplus://offline/ref=4137BE0920FEBD0E26ADA70BBBADD66F197086E78B0CEBF312AC16343EB061441675BD1D3027E14C58X7F) Федерального закона N 44-ФЗ.  8.3. Расторжение настоящего Контракта возможно:  - по соглашению Сторон;  - по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;  - в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.  8.4. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта у Подрядчика :  - задержка выполнения работ более чем на 7 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;  - нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ.  8.5. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, кроме гарантийных, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.  8.6. Досрочное расторжение Контракта возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  **9. Обеспечение исполнения контракта**  9.1. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 5% цены контракта, что составляет 721 329,60 рублей.  9.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.  **9**.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика.  9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 8 настоящего контракта.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:  - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;  - обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  - обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;  - срок действия банковской гарантии;  - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;  - установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;  - условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией .  9.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п.5.4.1.1. настоящего Контракта.  9.6. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:  **Получатель –** УФК по Республике Коми  (Администрация городского поселения «Микунь»),  л/сч05073002121**ИНН** 1116007328 **КПП** 111601001  **Банк получателя –** ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР  **Расчетный счет:**40302810040303087140  **БИК** банка – 048702001 **ОКТМО** 87644105  Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений и объектов улично-дорожной сети на территории городского поселения "Микунь".  9.7. Подрядчик в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к нему неустоек(штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  9.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.  9.9. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 15 календарных дней с даты исполнения обязательств по контракту Подрядчиком.  9.10. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечение исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере **одной трехсотой** действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  **10. Обстоятельства непреодолимой силы**  10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера: природных явлений, стихийных бедствий, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, наступление которых, Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.  10.2. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, для которой создалась невозможность исполнить свои обязательства, должна немедленно (не позднее 10 дней с момента их наступления) известить о них в письменной форме другую Сторону с приложением соответствующих доказательств.  10.3. В случае, если названные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения контракта.  **11. Разрешение споров**  11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.  11.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Контракте.  11.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.  11.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.  12.5. Все споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики Коми.  **12. Прочие условия**  12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.  12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.  12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.  12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.    **13. Юридические адреса и реквизиты сторон**   |  |  | | --- | --- | | Заказчик:  Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядчик:  Индивидуальный предприниматель Васильев Олег Дмитриевич | | Юридический адрес: 169061,  Республика Коми,  Усть-Вымский район  ,г.Микунь, ул.Железнодорожная,21 | Юридический адрес  169061,Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Гоголя, 27,кв.4  Юридический адрес  169061,Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Гоголя, 27,кв.4 | | ИНН 1116007328 КПП 111601001  УФК по Республике Коми (администрация городского поселения “Микунь” л/сч 03073002121)  Расчетный счет 40204810440300006026 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.СЫКТЫВКАР БИК 048702001 | ИНН 111601217496  ОГРН 304111632600047  р/с 40802810100300000008  к/с 30101810800000000786  ПАО «Банк СГБ» г. Вологда  БИК 041909786  cct-komi@mail.ru  8 (82134) 33-1-77 | | Руководитель администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Розмысло | Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Васильев |   Приложение к контракту  от 02.03.2020 № 01073000158200000030001 |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. На оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений и объектов улично-дорожной сети**

В весенне- летний период:

- очистка водопроводных труб от мусора и посторонних предметов;

- укрепление обочин;

- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств;

- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов;

- открытие отверстий водопропускных труб, очистка водопропускных труб от мусора и посторонних предметов;

- обрезка веток для обеспечения видимости;

- выравнивание объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог песком и щебнем(по заявкам).

В осеннее -зимний период:

- очистка улиц и дорог от снега плужным снегоочистителем на базе автомобиля;

- очистка улиц и дорог от снега плужным снегоочистителем на базе трактора;

- профилирование дорог автогрейдером (уборка наката, профилирование обочин);

- вывозка снега на расстояние до 3 км. с погрузкой и услугой погрузчика на отвале;

- россыпь противогололедных материалов с погрузкой песка;

- рассыпка(подсыпка) песка на пересечении заездов с тротуарами;

- подсыпка проездов, перекрестков, поворотов и железнодорожных переездов.

**Характеристики оказываемых услуг :**

Зимнее содержание представляет собой комплекс услуг, включающий: защиту улиц и автомобильных дорог от снежных заносов(далее по тексту-дорог); очистку дорог от снега; борьбу с зимней скользкостью(по заявкам); борьбу с наледями(по заявкам). Эти услуги направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного движения автомобилей.

Оказание вышеуказанных услуг производится в соответствии с требованием нормативных и правовых актов, СниП, ВСН, ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля".

2.1. Требования к качеству проезжей части зимней дороги:

2.1.1. Для обеспечения расчетных скоростей и рейсовых нагрузок проезжая часть должна иметь ровную поверхность без колей, выбоин, провалов.

2.2. Организация услуг по содержанию дороги в зимний период:

2.2.1. Содержание дорог включает услуги по сгребанию снега с проезжей части дорог, расчистка остановок, перекрестков, скалывание уплотненного снега и льда, вывоз снега и скола, содержание подъемов и спусков.

2.2.2. Расчистку проезжей части проводить периодически по мере образования колей, выбоин, ухабов.

2.2.3. При длительных снегопадах организовать очистку дороги, не допуская скопления снега на проезжей части.

2.2.4. Подсыпать песком подъемы и спуски, а также участки, указанные в техническом задании, чтобы увеличить сцепление колес автомашин с покрытием, во время оттепелей, (по заявкам Заказчика).

2.3. Для обеспечения безопасного движения автотранспорта на зимней дороге предусмотреть следующие мероприятия:

2.3.1. Расчистка полос видимости перекрестков в зоне действия дорожных знаков.

2.3.2. Организация услуг по очистке дороги от снега, позволяющая поддерживать в течение всего зимнего сезона необходимую ширину проезжей части.

2.3.3. Обстановка дороги дорожными знаками и указателями (установка новых знаков, ремонт знаков) по заявкам Заказчика.

2.3.4. Подсыпка противогололедными материалами участков, указанных в техническом задании.

Выполнение вышеуказанных услуг производится в соответствии с требованием нормативных и правовых актов, СниП, ВСН, ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля".

3. Весенне-летнее содержание представляет собой комплекс услуг, включающий

3.1.Очистка водопроводных труб от мусора и посторонних предметов;

3.2. Укрепление обочин;

3.3. Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств;

3.4. Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов;

3.5.Открытие отверстий водопропускных труб, очистка водопропускных труб от мусора и посторонних предметов;

3.6.Обрезка веток для обеспечения видимости.

3.7. Грейдирование по заявкам Заказчика.

3.8. Отсыпка песком и щебнем автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети по заявкам Заказчиком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**автомобильных дорог, улиц, площадей, подлежащих содержанию, в том числе механизированной очистке(уборке) и подсыпке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц, площадей | Протяженность, км | Площадью, кв.м. |
|  | Привокзальная площадь |  | 1600 |
|  | Площадь у Дома культуры |  | 2400 |
|  | Трудовые резервы | 0,177 |  |
|  | Пионерская | 1,47 |  |
|  | Ленина | 0,843 |  |
|  | Дзержинского | 1,25 |  |
|  | Мечникова | 1,3 |  |
|  | Комсомольская | 1,1 |  |
|  | Первомайская | 0,5 |  |
|  | Советская | 0,5 |  |
|  | Проезд на кладбище | 0,5 |  |
|  | Печорская | 1,0 |  |
|  | Строительная | 0,8 |  |
|  | Новосельская | 0,2 |  |
|  | Южная | 0,2 |  |
|  | Гагарина(коттеджный микрорайон) | 0,30 |  |
|  | Лунинская(коттеджный поселок) | 0,355 |  |
|  | Кривоносова(коттеджный поселок) | 0,45 |  |
|  | Первый Песчаный переулок | 0,35 |  |
|  | Переулок Газовиков | 0,297 |  |
|  | Въезды в микрорайоны с улиц Пионерской и Ленина |  |  |
|  | Железнодорожная  (от Гоголя до гаражного тов.«Лада») | 0,35 |  |
|  | Лесная | 0,2 |  |
|  | Малая Лесная | 0,2 |  |
|  | Октябрьская | 0,7 |  |
|  | Водораздельная  (от Второго переезда до поворота на штаб ИК-31) | 2,2 |  |
|  | Маршрут мусорной автомашины |  |  |
|  | Второй переулок | 0,2 |  |
|  | Совхоз Шежам | 0,286 |  |
|  | ПстЩежам | 0,5 |  |
|  | Гоголя | 0,744 |  |
|  | Песчаная | 0,35 |  |
|  | Локомотивная | 0,6 |  |
|  | Лунинская | 0,5 |  |
|  | Переулок первый Каръерный | 0,3 |  |
|  | Переулок второй Карьерный | 0,35 |  |
|  | Первомайская | 0,4 |  |
|  | Козлова | 0,5 |  |
|  | Интернациональная | 0,7 |  |
|  | Кривоносова | 0,65 |  |
|  | Ломоносова | 0,6 |  |
|  | Пролетарская | 0,4 |  |
|  | Переулок деповской | 0,2 |  |
|  | Путевая усадьба | 0,05 |  |
|  | Первый переулок | 0,2 |  |
|  | Космическая | 0,1 |  |
|  | Леонова | 0,3 |  |
|  | Надручейная | 0,149 |  |
|  | Переулок Ленина | 0,25 |  |
|  | Переулок Хлораторный | 0,15 |  |
|  | Переулок Больничный | 0,25 |  |
|  | Переулок Школьный | 0,46 |  |
|  | Переулок Парковый | 0,35 |  |
|  | Переулок Строительный | 0,3 |  |
|  | Куратова | 0,2 |  |
|  | Садовая | 0,2 |  |
|  | Гагарина | 0,4 |  |
|  | Трудовые резервы(ПМК-домики) | 0,3 |  |
|  | Железнодорожная | 0,1 |  |
|  | Переулок Железнодорожный | 0,3 |  |
|  | Территория ярмарки по ул.Первомайской | 40м х50м |  |
|  | Въезд за домом дома 20 по ул.Комсомольской до дома 3 «а» ул.Надручейной | 0,05 |  |
|  | Обход «г.Микунь», в том числе места для складирования снега и парковки автомобилей в районе лыжной трассы | 3,358 |  |
|  | Перекрестки | 21 | 2751 |
|  | 20 | 2520 |
|  | Повороты | 8 | 480 |
|  | Спуск-подъем | 4 | 2400 |
|  | ИДН | 6 | 360 |
|  | Железнодорожные переезды | 4 | 240 |

**2. На оказание услуг по содержанию тротуаров**

В весенне- летний период:

- очистка тротуаров от мусора, грязи и посторонних предметов;

В осеннее -зимний период:

- очистка тротуаров от снега и мусора;

- вывозка снега на расстояние до 3 км. с погрузкой и услугой погрузчика на отвале;

- россыпь противогололедных материалов с погрузкой песка;

- рассыпка песка на пересечении заездов с тротуарами.

Характеристики оказываемых услуг :

Зимнее содержание представляет собой комплекс услуг, включающий: защиту тротуаров от снежных заносов; очистку тротуаров от снега; борьбу с зимней скользкостью; борьбу с наледями. Эти услуги направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного движения пешеходов.

Оказание вышеуказанных услуг производится в соответствии с требованием нормативных и правовых актов, СниП, ВСН, ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля".

Требования к качеству тротуаров в зимний период:

1.Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов тротуар должен иметь ровную поверхность, без колей, выбоин, ухабов, наледей.

2. Организация услуг по содержанию тротуаров в зимний период:

2.1. Содержание тротуаров включает услуги по расчистке тротуаров от снега, вывоз снега и скола.

2.2. Расчистку тротуаров проводить периодически по мере выпадения осадков.

2.3. При длительных снегопадах организовать очистку тротуаров, не допуская скопления снега на тротуарах.

3. Для обеспечения безопасного движения пешеходов по тротуару предусмотреть следующие мероприятия:

3.1. Расчистка снежных валов в местах пешеходных переходов, для обеспечения обзора проезжей части дороги пешеходами.

3.2. Организация услуг по очистке тротуаров от снега, позволяющая поддерживать в течение всего зимнего сезона необходимую ширину тротуаров.

3.3. Подсыпка песком скользких участков тротуаров.

Весенне-летнее содержание представляет собой комплекс услуг, включающий очистку тротуаров от мусора, грязи и посторонних предметов.

ПЕРЕЧЕНЬ

тротуаров, подлежащих содержанию, в том числе механизированной очистке(уборке) и подсыпке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Площадью, кв.м. |
|  | Автомобильная дорога «Подъезд к администрации» | 960 | 1588 |
|  | Автомобильная дорога «по г.Микунь» | 1809 | 2815,05 |
|  | Автомобильная дорога «Обход г.Микунь» | 574 | 1435 |
|  | Улица Советская | 820 | 1640 |
|  | Улица Пионерская | 1392 | 2088 |
|  | Улица Первомайская | 252 | 378 |
|  | Улица Комсомольская | 257 | 385,5 |
|  |  | 6064 | 10229,55 |