Муниципальный контракт № 0107300015817000009-0103950-01

на выполнение работ по ремонту тротуара вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к администрации"

г.Микунь «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

 Мы, нижеподписавшиеся, администрация городского поселения «Микунь» в лице руководителя администрации городского поселения «Микунь» Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава МО ГП «Микунь», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Васильев Олег Дмитриевич, действующего на основании свидетельства предприятия 11 №001844919 от 21.11.2004, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили по итогам электронного аукциона (протокол от «28» июня 2017 года) настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту тротуара вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к администрации" протяженностью 0,170 км (далее – Объект) согласно утвержденной локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью контракта.

 1.2. Результатом исполнения Подрядчиком контракта является сдача законченного и подготовленного к эксплуатации объекта, обеспечивающего безопасное и бесперебойное движение пешеходов.

 1.3.Виды и объемы работ предусмотрены в утвержденной локальной смете.

 1.4.Сроки выполнения работ по ремонту объекта устанавливаются: с даты подписания контракта в срок до 30 августа 2017.

1. **Права и обязанности Подрядчика**

 **Подрядчик обязан:**

 2.1.1. Выполнять все условия контракта.

 2.1.2. Организовать в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» в сроки, указанные в п.1.4. настоящего Контракта, выполнение всех работ в объеме, предусмотренном в контракте и приложениях к нему, в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями и требованиями, предусмотренными нормативно-техническими документами, и сдать объект приемочной комиссии, созданной Заказчиком, по акту приемки объекта в эксплуатацию с предъявлением исполнительной производственно-технической документации.

 2.1.3. С самого начала работ на объекте и до их завершения организовать и контролировать ведение в установленном порядке журнала производства работ, входного, операционного, лабораторного контроля в соответствии с требованиями нормативных документов.

 2.1.4. Обеспечить поставку на объект необходимых материалов, изделий, конструкций, оборудования, комплектующих изделий, строительной техники, а также осуществление их приемки, разгрузки и складирования. До начала работ обеспечить проверку качества материалов и изделий, в т.ч. у субподрядных организаций.

 2.1.6. На срок действия настоящего контракта взаимодействовать с Заказчиком, на территории которого находится объект, с районными подразделениями ГИБДД МВД России, МЧС России, Росгидромета и другими органами, учреждениями и организациями по вопросам реализации настоящего контракта.

 2.1.7. До подписания акта приемочной комиссии о приемке объекта обеспечить вывоз за пределы объекта принадлежащих ему и субподрядным организациям строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, демонтаж временных зданий и сооружений.

 2.1.8. По требованию Заказчика за свой счет, обеспечить в срок, согласованный с Заказчиком, исправление дефектов, устранение недостатков, допущенных при выполнении работ.

 2.1.9. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию об объекте.

 2.1.10. По требованию Заказчика вносить изменения в Проект производства работ.

 2.1.11. По приглашению Заказчика, принимать участие и обеспечить участие субподрядных организаций, задействованных в выполнении работ, в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом объекта.

 2.1.12. Обеспечить производство работ в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего контракта.

 2.1.13. По первому требованию Заказчика обеспечить приостановление или временное прекращение выполнения работ.

 2.1.14. В письменном виде в течение 3-х рабочих дней уведомить Заказчика об изменении реквизитов.

1. **Права и обязанности Заказчика**

 **Заказчик обязан:**

 3.1.1.Выполнять все условия контракта.

 3.1.2. В установленном порядке, после получения от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче работ, с участием Подрядчика осуществлять приёмку отдельных видов работ, конструкций, скрытых работ в соответствии с разделом 4 настоящего контракта.

 3.1.3. При выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных настоящим контрактом, осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

 3.1.4. До начала выполнения работ передать Подрядчику, разрешение на производство работ.

 **3.2. Заказчик вправе:**

 3.2.1. Осуществлять все виды контроля за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ, материалов и конструкций, производить любые измерения;

 3.2.2. Отказаться от приемки результатов работ:

- в случае выявления несоответствий требованиям функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и требований, предусмотренных в нормативно-технических документах;

- в случае производства Подрядчиком скрытых работ без разрешения Заказчика;

- в случае выполнения Подрядчиком работ свыше объемов и стоимости работ, установленных в сметной документации;

- в случае непредставления Подрядчиком исполнительной производственно-технической документации.

 3.2.3. Не оплачивать работы, в случае неисполнения Подрядчиком требований, установленных п.2.1.13 настоящего контракта.

 3.2.4. Выдавать:

- акт комиссионного обследования о запрете производства работ;

- предписание о приостановке работ;

- предписание об устранении нарушений правил производства дорожных работ.

 3.2.5. Расторгнуть контракт в соответствии с разделом 10 настоящего контракта;

 3.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и законодательством.

1. **Производство и приемка выполненных работ**

 4.1.Заказчик назначает своих представителей, которые на объекте совместно с Подрядчиком оформляют акты на выполненные работы, осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, а также проверяют соответствие выполненных объемов работ и использования материалов.

 Уполномоченные представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего времени их выполнения.

 Производство работ на объекте организуется Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Обеспечение общего порядка на участке производства работ является обязанностью Подрядчика.

 4.3. В случае, если выполнение работ по ремонту объекта осуществляется с отступлением от функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и требований, предусмотренных в нормативно-технической документацией, применяется следующий порядок: Заказчик при обнаружении соответствующих отступлений составляет предписания, указанные в п.3.2.4 с указанием срока устранения выявленных нарушений. Подрядчик обязан в установленные в предписании сроки обеспечить устранение указанных нарушений и письменно уведомить об этом Заказчика с вызовом его представителя для освидетельствования устранения нарушений.

 4.4. Подрядчик письменно за 2 дня информирует Заказчика о необходимости приемки отдельных видов работ, конструкций, скрытых работ по их готовности для приемки выполненных работ.

 4.5. В случае отклонения от функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и требований, предусмотренных в проектной документации и в обязательных строительных нормах и правилах, приемка работ Заказчиком не производится.

 4.6. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов и стоимости работ, установленных в сметной документации.

 4.7. Готовность принимаемых работ, конструкций подтверждается актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

 4.8. Заказчик может поручить третьей стороне исследовать дефекты и проверить любую работу, которая, по его мнению, может иметь дефект. Затраты по исследованию дефектов, испытанию образцов и т.д. оплачивает Подрядчик.

 4.9. После истечения срока окончания работ по исправлению дефекта, неспособности Подрядчика или его отказе в исправлении дефекта, Заказчик вправе отказаться от контракта в установленном законом порядке, а также потребовать возмещения убытков.

 4.10. Подрядчик обязан немедленно в письменной форме предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

неучтенных в Ведомости объемов работ и в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

 4.11. При приемке выполненных работ до 25 числа текущего месяца Подрядчик предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ № КС-2 с комплектом оформленной в установленном порядке исполнительной производственно-технической документации.

 4.12. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ № КС-2:

- Подрядчик оформляет и представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 (в 3-х экземплярах);

- Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру (счет).

 4.13. В любом случае, при исполнении контракта, стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, строительными нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами, включая отраслевые стандарты и нормативы Минтранса России.

1. **Цена контракта и порядок оплаты работ**

 5.1. Цена контракта составляет 973 569,69 (девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 69 копеек без НДС, включает в себя затраты связанные с его исполнением, в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подтверждается локальной сметой, утвержденной Заказчиком, финансируется из бюджета МО ГП «Микунь» на 2017 год.

 Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

 5.2. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления средств с лицевого счета Заказчика, на счет Подрядчика в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ № КС-2 , справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 с приложением счета-фактуры (счета).

**VI. Ответственность сторон**

 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

 6.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

 6.3. Ответственность Заказчика:

 6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

 6.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 2,5 % от цены Контракта, что составляет 24 339,24 руб.

 6.4. Ответственность Исполнителя:

 6.4.1. В случае несвоевременного выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных в Контракте, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени.

 6.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

 6.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:

,

где  - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

 5.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:

,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

 6.4.2. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет 97 356,97 руб.

**VII. Гарантии**

 7.1. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, определенные контрактом;

качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, нормативно-техническими документами;

своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и в период гарантийной эксплуатации объекта.

 7.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается – 4 года с даты подписания сторонами акта приемочной комиссии, при условии соблюдения в течении гарантийного срока нормативных требований к эксплуатации Объекта.

 7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не отвечает требованиям безопасности дорожного движения вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

 7.4. Обнаруженные в гарантийный срок дефекты, устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта. Наличие дефектов, их устранение фиксируются двухсторонним актом. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаруженных дефектах.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах Заказчик составляет акт с привлечением третьей стороны, все расходы по привлечению которой возлагаются на Подрядчика в полном объеме.

Если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит дефекты и недоделки, то Заказчик, при сохранении своих прав по гарантии, вправе устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с возложением всех расходов на Подрядчика.

**VIII. Обеспечение исполнения контракта**

 8.1. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 48 923,10 руб.

 8.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

 8.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика.

 8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;

- обязательства Поставщика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Поставщика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

 8.5. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Финансовое управление администрации МР «Усть-Вымский» (Бюджет ГП «Микунь»)

ОАО «Сбербанк России-УДО №8617/053 Коми отделение №8617».на р\сч 40302810328005008903 на лицевой счет С9250020016-АдмикКПП 111601001 БИК 048702640 ИНН 1116009950.к/счет 30101810400000000640.

Назначение платежа:

"Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона N 0107300015817000009-0103950-01

 8.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

 8.7. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента окончания срока действия Контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Исполнителем.

**IX. Форс-мажорные обстоятельства**

 9.1. В связи с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта Исполнитель и Заказчик в равной мере освобождаются от ответственности за нарушение обязательств.

**X. Oснования и порядок изменения и расторжения контракта**

 10.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

 10.2. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

 10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**XI. Срок действия контракта**

 11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

**XII. Разрешение споров**

 12.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

 12.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Контракте.

 12.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

 12.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

 12.5. Все споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики Коми.

**Реквизиты сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Васильев Олег Дмитриевич  |
| Юридический адрес: 169061, Республика Коми, Усть-Вымский район,г.Микунь, ул.Железнодорожная,21 | Юридический адрес: 169061 Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул. Гоголя дом 27 кв.4  |
| ИНН 1116007328КПП 111601001УФК по Республике Коми (Финансовое управление администрации МР “Усть-Вымский” (администрация городского поселения “Микунь” л/сч Л9250020018-Адмик)) балансовый счет 40204810200000000410 отделение - НБ Республика Коми г.Сыктывкар | ИНН 111601217496 ОРГН 304111632600047р/с 40802810309040000008к/с 30101810100000000746БИК 048702747 Сыктывкарский филиал банк «СГБ» город Сыктывкар  Тел. 88213433177cct-komi@mail.ru |
| Руководитель администрации поселения |  Индивидуальный предприниматель  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Розмысло | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Д.Васильев |