|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение к дополнительному соглашению от 27.09.2021 к муниципальному контракту от 30.08.2021 № 01073000221210000840001 на обустройство тротуара по ул.Пионерской г.Микунь | | | |
|  | Стройка: | Обустройсто тротуара по ул.Пионерская г.Микунь | | | | | | | |
|  | Объект: | Обустройсто тротуара по ул.Пионерская г.Микунь | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | |
| на Обустройсто тротуара по ул.Пионерская г.Микунь | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **883053,2** | | **руб.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 07.2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)". | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | *Методические рекомендации по применению ФЕР от 04.08.2020 №421/пр к=1,15/1,25* | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕР 01-01-010-26 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0,06 | 19 986,10 | 18 598,91 | 1 199,16 | 83,23 | 1 115,93 | 6,15 | 0,369 |
| 1 387,19 |  |  | 12,98 | 0,7788 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ФЕР 01-02-057-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0,06 | 34 736,24 |  | 2 084,17 | 2 084,17 |  | 154 | 9,24 |
| 34 736,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ФЕР 27-04-001-04 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 | 0,024 | 58 811,89 | 52 775,33 | 1 411,49 | 138,33 | 1 266,61 | 24,84 | 0,59616 |
| 5 763,63 | 8 385,46 | 201,25 | 25,75 | 0,618 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФССЦ 02.2.05.04-1607 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2, м3 | 2,448 | 2 113,67 |  | 5 174,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Объем: 0,024\*102,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ФЕР 27-02-001-04 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство дренажей поперечных: с двусторонним выпуском.Укладка гидроизоляционного слоя.Укладка щебня.Укладка труб. (без ст-ти трубы), 100 м | 0,12 | 45 627,24 | 5 427,16 | 5 475,27 | 1 444,68 | 651,26 | 50,025 | 6,003 |
| 12 039,02 | 521,47 | 62,58 | 9,4125 | 1,1295 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ФЕР 01-01-036-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 | 0,228 | 304,16 | 304,16 | 69,35 |  | 69,35 |  |  |
|  |  |  | 0,23 | 0,05244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ФЕР 27-04-016-02 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной, 1000 м2 | 0,208 | 11 219,47 | 217,91 | 2 333,65 | 2 286,66 | 45,33 | 47,38 | 9,85504 |
| 10 993,58 | 139,68 | 29,05 | 0,375 | 0,078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ФССЦ 01.7.12.05-0161 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Полотно иглопробивное для дорожного строительства: <Дорнит-2>, 10 м2 | 24,96 | 367,72 |  | 9 178,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ФЕР 27-04-001-04 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 | 0,208 | 58 811,89 | 52 775,33 | 12 232,88 | 1 198,84 | 10 977,27 | 24,84 | 5,16672 |
| 5 763,63 | 8 385,46 | 1 744,18 | 25,75 | 5,356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ФССЦ 02.2.05.04-0085 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм, м3 | 21,216 | 2 038,76 |  | 43 254,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Объем: 0,208\*102,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ФЕР 27-04-001-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.5см, 100 м3 | 0,520861 | 39 568,01 | 35 530,64 | 20 609,41 | 2 001,36 | 18 506,51 | 16,56 | 8,6254499 |
| 3 842,42 | 6 462,53 | 3 366,08 | 17,35 | 9,0369297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ФССЦ 02.3.01.02-0033 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный обогащенный для строительных работ средний, м3 | 53,12777 | 855,36 |  | 45 443,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | #################################### | 0,0416 | 39 568,01 | 35 530,64 | 1 646,02 | 159,84 | 1 478,07 | 16,56 | 0,688896 |
| 3 842,42 | 6 462,53 | 268,84 | 17,35 | 0,72176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ФССЦ 02.3.01.02-0033 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный обогащенный для строительных работ средний, м3 | 4,2432 | 855,36 |  | 3 629,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ФССЦ 03.2.01.01-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н), т | 1,38 | 6 994,56 |  | 9 652,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Объем: 4,6\*0,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ФЕР 27-07-003-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком, 100 м2 | 2,08 | 13 928,15 | 2 403,72 | 28 970,55 | 23 970,81 | 4 999,74 | 48,76 | 101,4208 |
| 11 524,43 | 418,57 | 870,63 | 1,12375 | 2,3374 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ФССЦ 02.3.01.02-0033 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный обогащенный для строительных работ средний, м3 | 0,104 | 855,36 |  | 88,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ФССЦ 05.2.02.22-0018 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плитка фигурная тротуарная цветная, толщина 50 мм, м2 | 212,16 | 728,48 |  | 154 554,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м | 2,12 | 55 050,42 | 1 312,26 | 116 706,88 | 41 688,82 | 2 781,99 | 80,27 | 170,1724 |
| 19 664,54 | 302,64 | 641,60 | 0,8125 | 1,7225 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3, шт. | 212 | 191,80 |  | 40 661,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ФССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км (песок), 1 т груза | 97,70745 | 182,50 | 182,50 | 17 831,61 |  | 17 831,61 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ФССЦпг 03-21-01-110 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 110 км (плитка,цемент ,бордюр ,ст.труба и др), 1 т груза | 45,54 | 692,42 | 692,42 | 31 532,81 |  | 31 532,81 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ФССЦпг 03-21-01-200 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 200 км (щебень из Чинья-Ворык), 1 т груза | 35,088 | 1 175,51 | 1 175,51 | 41 246,29 |  | 41 246,29 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Объем: 25,8\*1,36** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ФССЦпг 03-21-01-201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км, 1 т груза | 35,088 | 5,06 | 5,06 | 177,55 |  | 177,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **595 164,17** | **75 056,74** | **132 680,32** |  | **312,13747** |
|  |  |  |  | **7 184,21** | **21,83133** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **504 375,91** | **75 056,74** | **41 892,06** |  | **312,13747** |
|  |  |  |  | **7 184,21** | **21,83133** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **311 637,08** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.68 - по стр. 1; %=61.2 - по стр. 2; %=108.63 - по стр. 3, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 21; %=99.45 - по стр. 6, 7)** |  |  |  | **88 319,92** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1; %=30.6 - по стр. 2; %=64.6 - по стр. 3, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 21; %=60.52 - по стр. 6, 7)** |  |  |  | **52 393,58** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **645 089,41** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **90 788,26** |  | **90 788,26** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **90 788,26** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **735 877,67** |  |  |  |  |
|  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** |  |  |  | **387 427,11** |  |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **75 056,74** |  |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **132 680,32** |  |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **7 184,21** |  |  |  |  |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  | **88 319,92** |  |  |  |  |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  | **52 393,58** |  |  |  |  |
|  | **НДС** | **20** |  |  | **147 175,53** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС** |  |  |  | **883 053,20** |  |  |  |  |