**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01073000221200000680001**

Работы по нанесению дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

**ИКЗ:** 203111600732811160100100200204211244

г.Микунь « 19 » июня 2020 года

Администрация городского поселения «Микунь», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Регушевский Андрей Михайлович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ОРГН от 10.04.2012 № 312110110100014, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 05 июня 2020 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Заказчик поручает Подрядчику выполнение работ по нанесению дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения «Микунь»(далее - работы) согласно ГОСТ Р 51256-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования", ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

1.2. Разметка должна быть нанесена в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, вышеуказанных государственных стандартов, технического задания (Приложение 1 к Контракту), локальной сметой (Приложение 2 к контракту) и дислокацией (схемой) размечаемых участков.

1.3. По итогам аукциона до подписания контракта Подрядчик предоставляет Заказчику локальную смету по нанесению дорожной разметки, составленную в текущих ценах на период выполнения работ.

1.4. Срок выполнения работ: начало с даты подписания настоящего контракта, окончание – 10 календарных дней с даты подписания контракта.

1.5. Количество (объем) работ согласно технического задания (Приложение1 к Контракту) составляет 8236 метров.

**2. Цена работ по контракту и порядок их оплаты, порядок приемки работ**

2.1. Цена Контракта составляет 421 816.00 (четыреста двадцать одна тысяча восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.1.1. Цена контракта формируется с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением контракта, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Источник финансирования: - средства городского поселения «Микунь».

2.1.2. Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 Контракта.

2.1.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных контрактом объема работ, качества выполнения работ и иных условий контракта.

2.1.4. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.1.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении по соглашению сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) выполненных работ, предусмотренных Контрактом.

В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов оказанных услуг и (или) об изменении сроков исполнения контракта, Заказчик обеспечивает согласование существенных условий контракта в части сокращения выполненных работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

Изменение Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема услуг.

2.2. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3. Оплата выполненных работ производится по акту приемки выполненных работ (форма КС-2), но с применением поправочного коэффициента К\_\_\_, рассчитанного по результатам аукциона. Этот поправочный коэффициент применяется к стоимости выполненных работ в текущих ценах и определяется как отношение цены контракта с Подрядчиком к начальной (максимальной) цене контракта.

2.4. Сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится Заказчиком единовременно на основании акта о приемке выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, счет – фактуры (счета), в течение 30 календарных дней с даты подписания указанных документов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Аванс не предусмотрен.

2.6. Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.7. «Заказчик» принимает выполненные работы путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ(формы КС-2, КС-3) в течение трех рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком указанных документов.

2.8. Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается техническим заданием, о чем Подрядчику выдается соответствующее предписание, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, а акт приемки выполненных работ не подписывается заказчиком до устранения выявленных нарушений.

2.9. В случае установления заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт выполненных работ заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

2.10. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

2.11. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

2.12. В случае отказа Подрядчика от подписания акта о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения, заказчиком в акте делается отметка об отказе Подрядчика от его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения подписывается заказчиком.

2.13. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом.

2.14. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 календарных дней с даты их обнаружения.

**3. Права и обязанности сторон**

**3.1 Подрядчик обязан:**

3.1.1. Выполнить все условия Контракта.

3.1.2. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном в Контракте и приложениях к нему, сдать выполненные работы Заказчику с предъявлением исполнительной производственно-технической документации, сертификатов на материалы, необходимых проверок и испытаний, удостоверяющих качество и объем выполненных работ.

3.1.3. До начала выполнения работ разработать схемы ограждения мест производства работ, согласовать их с Заказчиком и направить в Управлении ГИБДД ОМВД России по Усть-Вымскому району и утвердить у Заказчика.

3.1.4. С самого начала работ на объекте и до их завершения организовать и контролировать ведение в установленном порядке журнала производства работ в соответствии с ОДМ № 450-р.

3.1.5. Обеспечить поставку на объект необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, необходимой техники, а также осуществление их приемки, разгрузки и складирования. До начала работ обеспечить проверку качества материалов и комплектующих изделий.

3.1.6. Нести ответственность за сохранность выполняемой разметки с начала производства работ до их сдачи. В случае если в указанный срок, разметке или ее части будет причинен ущерб или обнаружены повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести восстановление разметки и устранить выявленные недостатки.

3.1.7. В течение гарантийного срока, установленного в настоящем Контракте, при получении от Заказчика уведомления о проявлении скрытых дефектов (отслоение краски, преждевременный износ, нарушение контакта микростеклошариков с красочным слоем и т.п.) устранить все выявленные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком.

3.1.8. По требованию Заказчика за свой счет, обеспечить в срок, согласованный с Заказчиком, исправление дефектов, устранение недостатков, допущенных при выполнении работ.

3.1.9. Предоставлять по требованию Заказчика производственно-финансовые документы, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту. Гарантировать полноту и достоверность предоставляемой информации, в том числе на электронных носителях.

3.1.10. Обеспечить производство работ в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.1.11. По первому требованию Заказчика обеспечить приостановление или временное прекращение выполняемых работ по объекту.

3.1.12. Незамедлительно (в течение 2-х рабочих дней со дня принятия соответствующего решения) уведомить Заказчика в случае принятия государственными органами в рамках действующего законодательства решений, лишающих Подрядчика права на выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.13. Обеспечить выполнение работ в строгом соответствии с утвержденными схемами горизонтальной разметки, представленными Заказчиком.

3.1.14. Уплатить Заказчику неустойки (штраф, пени) предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.15. Возместить Заказчику убытки, причиненные, при исполнении обязательств по настоящему Контракту, в том числе в случае повреждения имущества.

3.1.16. Возместить Заказчику убытки, причиненные в результате некачественно выполненных работ.

3.1.17. Возместить Заказчику расходы на устранение недостатков выполненных работ.

3.1.18. Возместить Заказчику расходы на устранение недостатков, дефектов выполненных работ при некачественном и/или несвоевременном выполнении подрядчиком своих гарантийных обязательств.

**3.2. Подрядчик вправе:**

3.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

**3.3. Заказчик обязан:**

3.1. Заказчик осуществляет контроль за производством и качеством работ в установленном порядке и производит приемку выполненных работ.

3.2. Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы по акту приемки выполненных работ, подписанном Заказчиком и Подрядчиком, и оплатить выполненные работы согласно выставленному счету.

3.3.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4. Если экспертиза проводится силами «Заказчика», документом, подтверждающим проведение экспертизы, является подписанный «Заказчиком» акт приемки выполненных работ формы КС-2.

**4. Гарантии качества выполняемых работ, обеспечения гарантийных обязательств**

4.1. Подрядчик несет гарантийную ответственность за выполненные работы.

Подрядчик гарантирует:

* выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, определенные Контрактом;
* качество выполнения всех работ в соответствии с утвержденными схемами горизонтальной разметки, нормативно-техническими документами, указанными в Приложении № 2 к настоящему контракту;
* своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается:

- горизонтальная разметка – не менее 3 (три) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы № КС-2.

4.3. Обнаруженные в гарантийный срок дефекты, устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта. Наличие дефектов, их устранение фиксируются двухсторонним актом. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаруженных дефектах.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах Заказчик составляет акт с привлечением третьей стороны, все расходы по привлечению которой возлагаются на Подрядчика в полном объеме.

Если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит дефекты и недоделки, то Заказчик, при сохранении своих прав по гарантии, вправе устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с возложением всех расходов на Подрядчика.

4.4. **Обеспечение гарантийных обязательств.**

Обеспечение гарантийных обязательств установлено Заказчиком в размере 1 % начальной (максимальной) цены контракта и составляет 4218,16 рублей.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до оформления документа о приемке выполненных работ.

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом **срок действия банковской гарантии** должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:**

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией – гарантийные обязательства, указанные в п. 4.1.,4.2.контракта.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

УФК по Республике Коми

(Администрация городского поселения «Микунь»),

л/сч 05073002121 ИНН 1116007328 КПП 111601001

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР

Расчетный счет: 40302810040303087140

БИК банка – 048702001 ОКТМО 87644105

*Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от \_\_\_\_\_ № 01073000221200000680001».*

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае предоставления в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств, их возврат производится Заказчиком в срок, не превышающий 15 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечение гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере **одной трехсотой** действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

**5. Обеспечение исполнения контракта**

5.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 21090,80 рублей

Подрядчик при заключении контракта должен предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5% начальной максимальной цены контракта.

В случае если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

5.2.1.Условия банковской гарантии:

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией: выполнение работ надлежащего качества, в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом

5.2.2. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

УФК по Республике Коми (Администрация городского поселения «Микунь»),

л/сч05073002121 ИНН 1116007328 КПП 111601001

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР

Расчетный счет: 40302810040303087140

БИК банка – 048702001 ОКТМО 87644105

При предоставлении обеспечения исполнения контракта в строке «Назначение платежа» платежного документа указать номер аукциона и предмет контракта, по которому предоставляется обеспечение.

5.2.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

5.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, срок возврата заказчиком подрядчиком таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5.5. Обеспечение исполнения контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту.

5.6. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.7. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.2.1 контракта.

**6.Ответственность сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.3.2-6.3.3 Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет 42 181,60 руб.;

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

* 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе перечислить Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной контрактом неустойки (штрафа, пени).

6.8. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный по его вине жизни, здоровью и имуществу Заказчика или третьих лиц в процессе выполнения работ по Контракту.

**7. Действие обстоятельств непреодолимой силы**

7.1. Любая из Сторон настоящего Контракта освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: пожар, ураган, техногенные катастрофы, а также гражданские беспорядки, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Контракта.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Контракта, каждая сторона должна в течение 3 дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Контракту.

**8. Порядок разрешения споров**

8.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, считающая, что ее права нарушены, (далее – заинтересованная сторона) обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней со дня получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

8.2. Стороны определили, что споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

**9. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта**

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31.07.2020 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается только по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчиком, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**10. Прочие условия**

10.1. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица (Подрядчика) в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Все извещения, уведомления, требования и (или) иные соглашения между Сторонами могут быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по адресу Стороны (юридическому адресу или адресу местонахождения), которой адресуется извещение, уведомление, требование или соглашение

10.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- техническое заданиена работы по нанесению дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования местного значения (приложение 1);

- локальная смета на работы по нанесению дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования местного значения (приложение 2).

**11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик: |
| Юридический адрес: 169061,  Республика Коми Усть-Вымский район  ,г.Микунь, ул.Железнодорожная,21  ИНН 1116007328 КПП 111601001  УФК по Республике Коми  (администрация городского поселения “Микунь” л/сч 03073002121)  Расчетный счет 40204810440300006026  ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.СЫКТЫВКАР  БИК 048702001 | ИНН 110113860976  ОГРН 312110110100014 от 10.04.2012  г.Сыктывкар ул.Ленина дом 87 кв.8  р/с 40802810328000079165  Отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкара  БИК 048702640  Тел.: +79087177541 |
| Руководитель администрации  городского поселения «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Розмысло | Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М.Регушевский/ |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 01073000221200000680001

от " 19 " июня 2020 г

**Техническое задание**

на работы по нанесению дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поз | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1. | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,1 м | метр | 6214 |
| 2. | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м | метр | 899 |
| 3. | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м | метр | 685 |
| 4. | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12, ширина 0,4 м | метр | 12 |
| 5. | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м (белая краска, шириной полосы 0,4м) | метр | 168 |
| 6. | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м (желтая краска, шириной полосы 0,6м) | метр | 138 |
| 7. | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка 1.25 | метр | 120 |
| Всего | | метр | 8236 |

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрации  гп. "Микунь"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А.Розмысло/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.М.Регушевский/ |

Приложение № 2

к муниципальному контракту № 01073000221200000680001

от "19 " июня 2020 г

**Локальная смета**

на работы по нанесению дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрации  гп. "Микунь"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А.Розмысло/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.М.Регушевский/ |