|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение к дополнительному соглашению от 21.10.2021 к муниципальному контракту от 06.09.2021 № 01073000221210000870001 на обустройство тротуара по ул.Ленина г.Микунь | | | |
|  | Стройка: | Обустройство тротуара по ул.Ленина г.Микунь | | | | | | | |
|  | Объект: | Обустройство тротуара по ул.Ленина г.Микунь | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | |
| на обустройство тротуара по ул.Ленина г.Микунь | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **1087950,94** | | **руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 07.2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)". | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | *Методические рекомендации по применению ФЕР от 04.08.2020 №421/пр к=1,15/1,25* | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕР 01-02-027-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 | 0,3 | 30 398,22 |  | 9 119,47 | 9 119,47 |  | 123 | 36,9 |
| 30 398,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ФЕР 27-04-016-02 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной, 1000 м2 | 0,3 | 11 219,47 | 217,91 | 3 365,83 | 3 298,07 | 65,37 | 47,38 | 14,214 |
| 10 993,58 | 139,68 | 41,90 | 0,375 | 0,1125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ФССЦ 01.7.12.05-0161 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Полотно иглопробивное для дорожного строительства: <Дорнит-2>, 10 м2 | 36 | 367,72 |  | 13 237,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФЕР 27-04-001-04 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 | 0,175 | 58 811,89 | 52 775,33 | 10 292,08 | 1 008,64 | 9 235,68 | 24,84 | 4,347 |
| 5 763,63 | 8 385,46 | 1 467,46 | 25,75 | 4,50625 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ФССЦ 02.2.05.04-0085 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм, м3 | 17,85 | 2 038,76 |  | 36 391,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Объем: 0,175\*102,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ФЕР 27-04-001-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.5см, 100 м3 | 0,695 | 39 568,01 | 35 530,64 | 27 508,23 | 2 671,30 | 24 701,40 | 16,56 | 11,512745 |
| 3 842,42 | 6 462,53 | 4 492,84 | 17,35 | 12,061965 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ФССЦ 02.3.01.02-0033 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный обогащенный для строительных работ средний, м3 | 70,912 | 855,36 |  | 60 655,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ФЕР 27-04-001-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцемента .Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.Россыпь и разравнивание материалов.Уплотнение россыпей с поливкой водой., 100 м3 | 0,06 | 39 568,01 | 35 530,64 | 2 374,09 | 230,55 | 2 131,84 | 16,56 | 0,9936 |
| 3 842,42 | 6 462,53 | 387,75 | 17,35 | 1,041 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ФССЦ 02.3.01.02-0033 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный обогащенный для строительных работ средний, м3 | 6,12 | 855,36 |  | 5 234,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ФССЦ 03.2.01.01-0001(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н), т | 3 | 6 994,56 |  | 20 983,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ФЕР 27-07-003-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком, 100 м2 | 3 | 13 928,15 | 2 403,72 | 41 784,45 | 34 573,29 | 7 211,16 | 48,76 | 146,28 |
| 11 524,43 | 418,57 | 1 255,71 | 1,12375 | 3,37125 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ФССЦ 02.3.01.02-0033 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный обогащенный для строительных работ средний, м3 | 15 | 855,36 |  | 12 830,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ФССЦ 05.2.02.22-0018 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плитка фигурная тротуарная цветная, толщина 50 мм, м2 | 306 | 728,48 |  | 222 914,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м | 2,9 | 55 050,42 | 1 312,26 | 159 646,22 | 57 027,17 | 3 805,55 | 80,27 | 232,783 |
| 19 664,54 | 302,64 | 877,66 | 0,8125 | 2,35625 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3, шт. | 290 | 191,80 |  | 55 622,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ФССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км (песок), 1 т груза | 156,4541 | 182,50 | 182,50 | 28 552,88 |  | 28 552,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ФССЦпг 03-21-01-110 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 110 км (плитка,цемент ,бордюр и др), 1 т груза | 75,8 | 692,42 | 692,42 | 52 485,44 |  | 52 485,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ФССЦпг 03-21-01-200 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 200 км (щебень из Чинья-Ворык), 1 т груза | 27,744 | 1 175,51 | 1 175,51 | 32 613,35 |  | 32 613,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Объем: 20,4\*1,36** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ФССЦпг 03-21-01-201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км, 1 т груза | 27,744 | 5,06 | 5,06 | 140,38 |  | 140,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **795 753,12** | **107 928,49** | **160 943,05** |  | **447,03035** |
|  |  |  |  | **8 523,32** | **23,449215** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **681 961,07** | **107 928,49** | **47 151,00** |  | **447,03035** |
|  |  |  |  | **8 523,32** | **23,449215** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **427 870,70** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61.2 - по стр. 1; %=108.63 - по стр. 2, 4, 6, 8, 11, 14)** |  |  |  | **122 176,25** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=30.6 - по стр. 1; %=64.6 - по стр. 2, 4, 6, 8, 11, 14)** |  |  |  | **72 127,24** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **876 264,56** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **113 792,05** |  | **113 792,05** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** |  |  |  | **113 792,05** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **990 056,61** |  |  |  |  |
|  | **справочно** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** |  |  |  | **526 881,58** |  |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **107 928,49** |  |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **160 943,05** |  |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **8 523,32** |  |  |  |  |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  | **122 176,25** |  |  |  |  |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  | **72 127,24** |  |  |  |  |
|  | **Корректирующий коэвициент (НДС-нет)** | **0,2** |  |  | **198 011,32** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС** |  |  |  | **1 188 067,93** |  |  |  |  |
|  | **Всего с пониж. Коэф.** | **0,98181499057** | |  | **1 166 462,90** |  |  |  |  |
|  | **Всего с корректирующим коэфициентом по результатам электронного аукцона** | **0,932692278** | |  | **1 087 950,94** |  |  |  |  |