**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01073000221210000910001**

ремонт объекта улично-дорожной сети городского поселения

«Микунь» (ул.Дзержинского)

ИКЗ: 213111600732811160100100260014211244

г.Микунь « 28 » сентября 2021 года

Администрация городского поселения «Микунь», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью ООО "ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС", в лице генерального директора Тащяна Аршалуйса Рубеновича, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; протоколом подведения итогов электронного аукциона от 14.09.2021 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Предметом контракта является выполнение Подрядчиком работ по ремонту объекта улично-дорожной сети городского поселения«Микунь» (ул.Дзержинского)в соответствии с Техническим заданием и локальной сметой (приложения №1,2 к контракту) являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Объем работ составляет: 1(одна) условная единица.

1.3. Место выполнения работ: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Дзержинского.

**2. Стоимость и оплата выполненных работ**

2.1. Цена Контракта составляет 2 985 000,00 (два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС-нет), с учетом коэффициента К=0,995, рассчитанного по результатам электронного аукциона.

2.2. Цена Контракта формируется с учетом всех затрат и понесенных расходов Подрядчика, связанных с его исполнением, в том числе стоимость работ, стоимость товаров (материалов), оборудования, расходов на доставку товаров (материалов) и оборудования, их разгрузки, использование техники, вывоз строительного мусора, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена за единицу работ устанавливается в российских рублях.

2.3. Источник финансирования: средства бюджета городского поселения «Микунь».

2.4. Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.5. Сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика указанный в настоящем контракте на основании локальной сметы (Приложение № 2 к настоящему контракту) и фактически выполненных работ чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Основанием для оплаты выполненных работ являются: счет-фактура (счет, в случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения); акт о приемке выполненных работ(форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.6. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты (дня) списания денежных средств со счета заказчика

2.7. В случае, нарушения Подрядчиком исполнения обязательств по Контракту, Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки (штрафа, пеней) за нарушения сроков исполнения обязательств.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**3. Права и обязанности Сторон**

**3.1. Подрядчик обязан:**

3.1.1. Выполнить все работы качественно и в срок указанный в Контракте, в соответствии с локальной сметой на ремонт объекта улично-дорожной сети городского поселения«Микунь» (ул.Дзержинского) (приложение №2 к Контракту), техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), а также в соответствии с требованиями СНиП, СП, технических регламентов, государственных стандартов и других нормативно-технических документов Российской Федерации, действующих на момент передачи результата работ Заказчику, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Взаимодействовать с администрацией городского поселения «Микунь».

3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика либо уполномоченных им лиц все сведения о ходе выполнения работ.

3.1.4. Исполнить полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.5. За свой счёт устранять по требованию Заказчика недостатки (дефекты, недоделки), выявленные в процессе приемки выполненных работ;

3.1.6. До приемки завершенных работ вывезти строительный мусор и принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и временные сооружения.

3.1.7. В письменном виде в течение 3-х рабочих дней уведомить Заказчика об изменении банковских реквизитов.

3.2. **Подрядчик вправе:**

3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления ему информации, находящейся в распоряжении Заказчика, необходимой для выполнения работ.

3.2.2. Требовать своевременной и полной оплаты Заказчиком работ, выполненных надлежащим образом.

3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполненных работ в рамках настоящего Контракта.

3.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

3.3. **Заказчик обязан:**

3.3.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.3.2. При обнаружении Заказчиком несоответствия объема выполненных Подрядчиком работ Техническому заданию и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

3.3.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций.

3.4. **Заказчик вправе:**

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. В любое время проверять ход и качество выполненных работ Подрядчиком.

3.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов, недоделок), выявленных в процессе приемки выполненных работ.

3.4.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным Контрактом порядке.

3.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполненных работ.

3.4.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполненных работ.

3.4.7. Отказаться от приемки результатов выполненных работ Подрядчиком в случае обнаружения существенных недостатков, дефектов, нарушений до момента их устранения силами Подрядчика.

**4. Порядок приемки выполненных работ**

4.1. Скрытые строительные работы по ремонту объекта улично-дорожной сети городского поселения «Микунь»(ул.Дзержинского) должны приниматься представителями заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.

4.2. Подрядчик письменно информирует заказчика об освидетельствовании скрытых работ.

В случае его неявки в течение 2 (двух) рабочих дней, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчик в одностороннем порядке. Фотофиксация выполненных работ, в таком случае, обязательна. Результаты фотофиксации являются обязательным приложением к акту.

4.3. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить их за свой счет.

4.4. Для проведения промежуточной приемки фактически выполненных работ Подрядчик должен в течение 2 (двух) дней известить Заказчика о готовности к сдаче этапа выполненных работ.

Сдача выполненных работ Подрядчик и их приемка оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным данными Сторонами.

4.5. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком непосредственно в течении 5 рабочих дней с даты сдачи выполненных работ Подрядчиком.

4.6. Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается соответствующее предписание, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, а акт о приемке выполненных работ не подписывается заказчиком до устранения выявленных нарушений.

4.8. В случае установления заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт выполненных работ заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

4.9. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

4.10. В случае отказа Подрядчика от подписания акта о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения, заказчиком в акте делается отметка об отказе Подрядчика от его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения подписывается заказчиком.

4.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом.

4.12. Стороны Контракта по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта (универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, счет-фактура, счет, акт выполненных работ другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы).

4.13.Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

4.14.Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

4.15. В случаях отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.16. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

В случае привлечения для проведения экспертизы выполненной работы экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством, результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего контракта.

В соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ подписанный Заказчиком акт о приемке выполненных работ (в том числе подписанный Заказчиком в личном кабинете ЕИС электронный акт о приемке выполненных работ при осуществлении приемки в электронной форме) является подтверждением проведенной экспертизы выполненных Подрядчиком работ.

1. **Сроки и этапы выполнения работ**

5.1. Работы проводятся в 1 этап.

5.2. Начало- с даты подписания контракта,

5.3. Окончание работ: 30 календарных дней с даты подписания контракта.

5.4. Допускается досрочное выполнение работ по контракту Подрядчиком.

1. **Ответственность сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2020 г. № 1042 (далее - Правила).

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.3.2-6.3.5 Контракта): 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет 298 500,00 руб.

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

* 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
* 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
* 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

* 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
* 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе перечислить Подрядчиком оплату в размере, уменьшенном на размер установленной контрактом неустойки (штрафа, пени).

6.8. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный по его вине жизни, здоровью и имуществу Заказчика или третьих лиц в процессе выполнения работ по Контракту.

**7. Обеспечение исполнения контракта**

7.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 150 000,00 рублей.

В случае если предложенная исполнителем цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.2. Исполнение Контракта, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств, срок возврата заказчиком подрядчику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.5. В ходе исполнения Контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.6. Обязательства подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

- выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с Техническим заданием, действующими СНиП, с действующими правилами пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, условиями Контракта и другими нормативно-техническими документами, действующими на момент передачи результата работ заказчику.

7.7. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 6.2. Контракта.

**8. Гарантия и обеспечение гарантийных обязательств.**

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех видов работ в полном объёме и в сроки, определённые контрактом;

- качество выполнения всех работ;

- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ, и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается – 3(три) года с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого объект не может эксплуатироваться, в соответствии с требованиями нормативных документов, вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.4. Обнаруженные в гарантийный срок дефекты, устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта. Наличие дефектов, их устранение фиксируются двухсторонним актом. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаруженных дефектах.

8.5. В случае неявки Подрядчика в срок, установленный Заказчиком для осмотра и фиксации всех выявленных в работе дефектов, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить акт о выявленных нарушениях и поручить выполнение работ по устранению дефектов третьей стороне. В этом случае Подрядчик обязан по требованию Заказчика оплатить третьей стороне все выполненные работы, в том числе возместить все понесенные третьей стороной расходы.

8.6. Если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит дефекты и недоделки, то Заказчик, при сохранении своих прав по гарантии, вправе устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с возложением всех расходов на Подрядчика.

8.7. Дата завершения гарантийного срока исчисляется как дата начала действия гарантийного срока плюс гарантийный срок, плюс продолжительность работ по устранению недостатков и/или дефектов.

8.8. Обеспечение гарантийных обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств установлено Заказчиком в размере 1 % начальной (максимальной) цены контракта и составляет– 30000,00 рублей

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до оформления документа о приемке выполненных работ.

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом **срок действия банковской гарантии** должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:**

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией – гарантийные обязательства, указанные в п. 8.1 контракта.

**Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:**

УФК по Республике Коми (администрация городского поселения «Микунь» л/сч 05073002121)

Казначейский счет:03232643876441050700

Банковский счет: 40102810245370000074отделение - НБ Республика Коми Банка России /

УФК по Республике Коми г.Сыктывкар БИК 018702501

ОКТМО 87644105

**Назначение платежа:** «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от \_\_\_ № \_\_\_\_\_\_».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае предоставления в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств, их возврат производится Заказчиком в срок, не превышающий 30 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трёх календарных дней информировать другую Сторону о случившемся и его причинах любым доступным способом, гарантирующим подтверждение получения уведомления другой Стороной.

**10. Изменение, дополнение и расторжение Контракта**

10.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением изменения реквизитов. В случае изменения реквизитов Сторона, реквизиты которой изменились, направляет письменное уведомление другой Стороне. В этом случае реквизиты считаются измененными с даты получения уведомления другой Стороной.

10.3. Перемена Подрядчика при исполнении настоящего Контракта не допускается за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

10.5.1. При существенном нарушении условий настоящего Контракта Подрядчиком.

10.5.2. В случае просрочки выполнения Подрядчиком работ более чем на 10 дней.

10.5.3. Наличия более двух претензий по качеству выполненных работ.

10.5.4. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

10.5.5. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.5.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

10.9. Расторжение настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения настоящего Контракта.

**11. Срок действия Контракта**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2021 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Сторонами.

**12.Дополнительные условия**

12.1. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае возникновения споров между сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, стороны принимают все меры к их решению путем переговоров. В противном случае споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и Республики Коми.

**13. Место нахождения, почтовые адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Администрация городского поселения «Микунь» | Поставщик:  ООО "ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС" |
| Юридический адрес:  169061, Республика Коми,  Усть-Вымский район  ,г.Микунь, ул.Железнодорожная,21 | Юридический и почтовый адрес:  167981, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ 1-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 85, ОФИС 1 |
| ИНН 1116007328 КПП 111601001  Банковские реквизиты: УФК по РК (Администрация городского поселения "Микунь", л/сч 03073002121);  казначейский счет: 03231643876441050700  Банк: Отделение - НБ Республика Коми Банка России // УФК по Республике Коми г. Сыктывкар  К/счет: 40102810245370000074  БИК: 018702501  Телефон: 8(82134) 32440  E-mail: [gpmikun@mail.ru](mailto:gpmikun@mail.ru)» | ИНН 1101066585 КПП 110101001  Банковские реквизиты:  р/с 40702810303000046060  Акционерное общество "Райффайзенбанк"  БИК: 044030723  Телефон:+78212286139  E-mail: omegass2008@mail.ru |
| Руководитель администрации  городского поселения «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Розмысло/ | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р.Тащян |

Приложение № 1

к муниципальному контракту №

от 28.09.2021

**Техническое задание**

на ремонт объекта улично-дорожной сети городского поселения «Микунь»(ул.Дзержинского)

1. Выполнение работ производятся согласно локальной смете на ремонт объекта улично-дорожной сети городского поселения «Микунь»(ул.Дзержинского), представленной отдельным файлом, в соответствии с требованиями СНиП, СП, технических регламентов, государственных стандартов и других нормативно-технических документов Российской Федерации, действующих на момент передачи результата работ Заказчику в случае, если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Используемые материалы должны соответствовать СанПиН, государственным стандартам, техническим регламентам, требованиям пожарной безопасности сопровождаться копиями сертификатов (деклараций) и санитарно-эпидемиологических заключений на применяемые товары (материалы) в случае, если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
3. Конкретные виды работ указаны в локальной смете на ремонт объекта улично-дорожной сети городского поселения «Микунь»(ул.Дзержинского).
4. Сроки и этапы выполнения работ: с даты заключения контракта сроком в 30 календарных дней.
5. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается – 3(три) года с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрации  городского поселения «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А.Розмысло/ | Генеральный директор  ООО "ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.Р.Тащян / |

Приложение №2

к муниципальному контракту №

от 28.09.2021

**Локальная смета**

на ремонт объекта улично-дорожной сети городского поселения «Микунь»(ул.Дзержинского)

**(приложена отдельным файлом)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Руководитель администрации  городского поселения «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Розмысло/ | **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО "ОМЕГА-СТРОЙ СЕРВИС"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.Р.Тащян / |