**Муниципальный контракт № 01073000221210001200001**

Содержание автомобильных дорог общего пользования

(«По г. Микунь», «Подъезд к администрации»)

Идентификационный код закупки: 213111600732811160100100310014211244

г. Микунь «10 » января 2022 года

Администрация городского поселения «Микунь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Васильев Олег Дмитриевич, именуемый в дальнейшем Подрядчик, действующего на основании свидетельства предприятия 11 №001844919 от 21.11.2004, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» ,в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом подведения итогов электронного аукциона от «24» декабря 2021 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования («По г. Микунь», «Подъезд к администрации»), далее по тексту – объект, работы) согласно приложению 1 к настоящему контракту в объеме одной условной единицы, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.

1.2. Содержание и объем работ определено Заказчиком в расчете сметной стоимости работ по содержанию участков автомобильных дорог на 2022 год в ГП "Микунь" согласно приложению 2 к настоящему контракту.

1.3. Срок выполнения работ: с даты подписания контракта, по 31 декабря 2022 г. включительно.

1.4. Обязательства, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, выполняются Подрядчиком в пределах цены контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение 3 к настоящему Контракту) (далее – Техническое задание) и требованиями методических документов: СП, ГОСТ, указанных в нем.

1.5. Конкретные виды и объемы работ на месяц по содержанию объекта определяются «Ежемесячным заданием на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения(«По г. Микунь», «Подъезд к администрации»), выдаваемым Подрядчику представителем Заказчика форме согласно Приложениям 4 к настоящему контракту (далее – Ежемесячное задание), составляемым в соответствии со сметной документацией.

**2. Права и обязанности Подрядчика**

2.1. **Подрядчик обязан:**

2.1.1. Выполнять все условия Контракта.

2.1.2. Выполнять весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с требованиями нормативных документов и Ежемесячным заданием.

2.1.3. Обеспечивать круглогодичное, круглосуточное движение транспортных средств по переданным на содержание объектам в рамках ежемесячного задания.

2.1.4. В соответствии с ежемесячным заданием проводить мероприятия по подготовке объектов к паводку, эксплуатации объектов в зимних условиях, по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий и катастроф на объектах в части, касающейся проведения работ по восстановлению разрушенных участков.

2.1.5. Взаимодействовать с администрацией гп «Микунь», районными подразделениями ГИБДД МВД РК, ГО и ЧС РК, Центра ГИМС, и другими органами исполнительной власти.

2.1.6. Информировать Заказчика обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, повреждениях объектов в результате наезда транспорта, размывов, оползней, стихийных бедствий и других обстоятельств непреодолимой силы, условиях проезда и сообщать о принятых мерах.

2.1.7. Ставить в известность Заказчика обо всех повреждениях объектов, недостатках в их эксплуатационном состоянии и обеспечивать проведение работ по восстановлению поврежденных и разрушенных участков до внесения необходимых изменений в Ежемесячное задание в случае необходимости обеспечения безопасности дорожного движения, предварительно согласовав выполнение работ с Заказчиком.

2.1.8. Согласовывать с Заказчиком изменения маршрутов движений транспорта, временное ограничение или прекращение движения транспорта по автодорогам или отдельным участкам автодорог (в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения; в иных предусмотренных федеральными законами случаях), информировать администрацию гп. «Микунь», органы ГИБДД МВД РФ, транспортные предприятия и население, в т.ч. через средства массовой информации.

2.1.9. Принимать меры по освобождению проезжей части для проезда транспорта в случае дорожно-транспортных происшествий, сброса груза и других чрезвычайных происшествиях.

2.1.10. Обеспечивать во время проведения работ необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

2.1.11. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания объектов.

2.1.12. Устранять за свой счет дефекты, связанные с ненадлежащим содержанием объектов в установленные Заказчиком сроки.

2.1.13. До начала выполнения работ получить необходимые разрешительные документы, если в ходе выполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ.

2.1.14. Обустроить места для приготовления и складирования противогололедных материалов.

2.1.15. Обеспечивать выполнение мероприятий Заказчика по временному ограничению или прекращению движения, включая организацию контроля за выполнением введенного ограничения или прекращения.

2.1.16. В письменном виде в течение 3-х рабочих дней уведомить Заказчика об изменении банковских реквизитов.

2.1.17. При приемке выполненных работ до 25 числа отчетного месяца, представить Заказчику акт сдачи-приемки работ по форме № КС-2.

2.1.18. Стороны Контракта по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы).

2.1.19. Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

2.1.20. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

2.1.21. В случаях отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением Контракта, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом.

2.1.22. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Заказчиком формы № КС-2 оформить и представить Заказчику счет-фактуру.

Подрядчик гарантирует:

- оказание всех видов работ в полном объёме и в сроки, определённые контрактом;

- качество работ в соответствии с ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» и другими нормативно-техническими документами;

- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

1. **Права и обязанности Заказчика**

3.1. **Заказчик обязан:**

3.1.1.Выполнять все условия настоящего Контракта.

3.1.2. В установленном порядке осуществлять приёмку выполненных работ.

3.1.3. При выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных настоящим Контрактом, осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за качеством выполненных работ и контроль за качеством применяемых Подрядчиком материалов своими силами или с привлечением специализированной организации.

**4. Цена контракта и порядок оплаты выполненных работ**

4.1. Цена настоящего Контракта составляет 900 909,09(девятьсот тысяч девятьсот девять) рублей 09 копеек без НДС. В цену Контракта входит: расходные материалы, затраты труда рабочих, расходы на перевозку, доставку на объект Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и любые другие издержки и затраты необходимые для исполнения Контракта.

4.2. В случае, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, НДС не предусматривается. В случае перехода Подрядчика на общую систему налогообложения в соответствии с налоговым законодательством, Заказчиком не производится возмещение суммы налога на добавленную стоимость (НДС 20%).

Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета городского поселения «Микунь» на 2022 г.

4.3.Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.4., 4.5., 4.6. Контракта.

4.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

4.5. Ели по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

4.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении по соглашению сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов работ и (или) об изменении сроков исполнения контракта, Заказчик обеспечивает согласование существенных условий контракта в части сокращения объема работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

Изменение Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы.

4.7. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4.8. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления средств с лицевого счета Заказчика на счет Подрядчика в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств на основании акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

**5. Ответственность сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей и составляет 5 тыс.рублей.

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.

5.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере *одной трехсотой* действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.

5.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных и климатических явлений, военных действий или общественно-политических конфликтов в зоне объекта, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ на объекте. При этом действие указанных обстоятельств должно быть фактически связано с конкретными гражданско-правовыми обязательствами стороны и быть непосредственной причиной невозможности их исполнения или надлежащего исполнения.

Сторона, которой стали известны такие обстоятельства обязана в течение 3-х дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы компетентных органов, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для дальнейшего исполнения обязательств по Контракту.

Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

**7. Порядок разрешения споров, претензии сторон**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

7.4. При неурегулировании Сторонами спора в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми

1. **Обеспечение исполнения контракта**

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 45 045,45 руб.

Подрядчик при заключении контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5% цены контракта или подтверждение добросовестности в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

8.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, срок возврата Заказчиком исполнителю таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.5. Обеспечение исполнения контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту.

8.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.7. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.2.1. контракта.

**9. Срок действия контракта, изменение и расторжение контракта**

9.1. Контракт действует со дня подписания его Сторонами по 31.01.2023 г.

9.2. Изменение положений настоящего Контракта возможно в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и только по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительные соглашения вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

9.3. В настоящий Контракт могут быть внесены изменения и дополнения в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

**10. Особые условия**

10.1. Подрядчик не имеет права продать или передать получаемые при исполнении Контракта от Заказчика документы или отдельные их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке и подписан Сторонами, имеющими право действовать от имени сторон Контракта.

10.3. Документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе уведомления, сообщения, направляются Сторонами в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала либо вручаются под роспись уполномоченному представителю другой Стороны.

10.4. В случае изменения у любой из Сторон наименования, местонахождения или банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.

**11. Место нахождения, почтовые адреса и реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Администрация городского поселения «Микунь» | Подрядчик:  Индивидуальный предприниматель |
| Юридический адрес: 169061,  Республика Коми, Усть-Вымский район,  г.Микунь, ул.Железнодорожная, дом 21 | Юридический адрес  169061,Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Гоголя, дом 27, кв.4 |
| ИНН 1116007328 КПП 111601001  Банковские реквизиты: УФК по РК (Администрация городского поселения "Микунь", л/сч 03073002121);  казначейский счет: 03231643876441050700 Банк: Отделение - НБ Республика Коми Банка России // УФК по Республике Коми г. Сыктывкар  К/счет: 40102810245370000074 БИК: 018702501  Телефон: 8(82134) 32440  E-mail: [gpmikun@mail.ru](mailto:gpmikun@mail.ru) | ИНН 111601217496  ОГРН 304111632600047  р/с 40802810100300000008  к/с 30101810800000000786  ПАО «Банк СГБ» г. Вологда  БИК 041909786  cct-komi@mail.ru  8 (82134) 33177  +79128667522 |
| Руководитель администрации городского поселения «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Розмысло | Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Д.Васильев |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Администрация городского  поселения «Микунь»  Адрес (место нахождения) юридического лица: 169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул. Железнодорожная, д.21  Адрес для направления корреспонденции: 169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Железнодорожная, д.21  ИНН 1116007328 КПП 111601001  Банковские реквизиты: УФК по РК (Администрация городского поселения «Микунь», л/сч 03073002121);  казначейский счет: 03231643876441050700  Банк: Отделение - НБ Республика Коми Банка России // УФК по Республике Коми г. Сыктывкар  К/счет: 40102810245370000074  БИК: 018702501  Телефон: 8(82134) 32440  E-mail: [gpmikun@mail.ru](mailto:gpmikun@mail.ru)  Руководитель администрации  гп. «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Розмысло | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ **01073000221210001200001**

от 10.01.2022г.

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  автомобильной дороги | Участок автомобильной  дороги | Протяженность,  км |
| «По г. Микунь»  «Подъезд к администрации» | км 00+00 – км 04+322  км 00+00 – км 03+481 | 4,322  3,481 |
| **ИТОГО** |  | 7,803 |
|  |  |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрации  гп. «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Розмысло/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 2

к муниципальному контракту

№ **01073000221210001200001**

от 10.01.2022г.

**Расчет сметной стоимости работ**

**работ по содержанию участков автомобильных дорог**

**на 2022 год в ГП «Микунь»**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный объект | Стоимость работ, рублей |
|  |  |
|  |  |
| Итого: |  |
| **НДС 20%** |  |
| **Всего (с НДС)** |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрации  гп. «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Розмысло/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 3

к муниципальному контракту

№ **01073000221210001200001**

от 10.01.2022г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Содержание автомобильных дорог общего пользования

(«По г. Микунь», «Подъезд к администрации»)

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрации  гп. «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Розмысло/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 4

к муниципальному контракту

№ **01073000221210001200001**

от 10.01.2022г.

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик Администрация гп.«Микунь» | |  | |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | (организация) | |  |  |  | |  |  | | |  |
| Подрядчик | |  | |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | (организация) | |  |  |  | |  |  | | |  |
| Объект: |  |  | |  |  |  | |
| Ежемесячное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования  («По г. Микунь», «Подъезд к администрации») | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяц 20\_\_\_ г. | | | |  | | |  |  | | |
| **Номер по порядку** | **Виды работ по элементам** | **Тип**  **элемента** | | **Единица измерения** | **Объем работ** | **Стоимость работ всего, руб.** | | **Выполнить работ за месяц** | | | | | |
| **Количество** | | **Стоимость,**  **руб.** | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 9 | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |
| Выдал |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |
|  | (должность) | (подпись) | |  |  | (расшифровка подписи) | |  | |  | | | |  |
| Принял |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |
|  | (должность) | (подпись) | |  |  | (расшифровка подписи) | |  | |  | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |