### 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МИКУНЬ» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА СÖВЕТ** |  | **СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ»** |

## 

## КЫВКÖРТÖД

## РЕШЕНИЕ

от \_\_\_декабря 2017 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.Микунь

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы». |  |

В целях благоустройства, изменения внешнего вида города и создания благоприятных условий для проживания на территории муниципального образования городского поселения «Микунь», на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьями Устава муниципального образования городского поселения «Микунь», Совет городского поселения «Микунь» РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Микунь» на 2018-2022года.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Микунь».

Глава городского поселения «Микунь» -

председатель Совета поселения Н.Л. Кудряшов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено решением Совета поселения поселения «Микунь» от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ГП «Микунь» МО МР «Усть-Вымский»

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь на 2018-2022 годы»

2017

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
|  | Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы» |  |
| 1. | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры |  |
| 1.1. | Уровень социально-экономического развития |  |
| 1.2. | Сведения о градостроительной деятельности |  |
| 1.3. | Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры |  |
| 1.4. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры |  |
| 2. | Перечень и краткое описание подпрограмм, включённых в программу, и мероприятий программы |  |
| 3. | Обоснование ресурсного обеспечения программы |  |
| 4. | Методика оценки эффективности реализации программы |  |
| 5. | Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения |  |
| 6. | Предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры |  |
|  | Приложение №1 Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Городского поселения «Микунь» МО МР "Усть-Вымский" (2017-2027 гг.) |  |

# ПАСПОРТ муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы» |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - «Правила благоустройства территории городского поселения «Микунь» утверждённые решением Совета поселения от 26.09.2017 № 4/8-51 |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация ГП «Микунь», адрес: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Железнодорожная, д.21. Отдел строительства, ЖКХ и землепользования администрации городского поселения «Микунь». |
| Участники программы | Собственники помещений в многоквартирных домах на территории ГП «Микунь», собственники (пользователи) объектов капитального строительства и земельных участков, организации осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Цель и задачи программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Микунь;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;  - повышение уровня благоустройства объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользователей) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  - повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;  - повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;  - проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории городского поселения «Микунь»;  - приведение системы санитарной очистки города в соответствие с действующим законодательством. |
| Задачи Программы | - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Микунь»;  - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;  - организация мероприятий по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Микунь», а также дворовых территорий многоквартирных домов;  - обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО на дворовых территориях и территориях общего пользования. |
| Перечень целевых показателей программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);  - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования на 1 жителя;  - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - количество объектов прошедших инвентаризацию;  - доля дворовых территорий с оборудованными контейнерными площадками для сбора ТКО и крупногабаритного мусора;  - доля собственников индивидуальных жилых домов заключивших договора на вывоз ТКО. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий; 3. Благоустройство объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения; 5. Инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения.   6. - приведение системы санитарной очистки города в соответствие с действующим законодательством. |
| Этапы и сроки реализации программы | Этапы реализации программы не предусмотрены  2018-2022 годы. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Программа финансируется из местного, районного, республиканского и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей.  Объёмы финансирования определяются в соответствии с предусмотренными мероприятиями.  Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них средств:  - местного бюджета (10%) \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб;  - республиканского бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.  - федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб.  **На 2018 год: \_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. руб., из них средств:  - местного бюджета (10%) \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб;  - республиканского бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.  - федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб.  **На 2019 год:** \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них средств:  - местного бюджета (10%) \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб;  - республиканского бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.  - федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб.  **На 2020 год**: \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них средств:  - местного бюджета (10%) \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб;  - республиканского бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.  - федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб.  **На 2021год:** \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них средств:  - местного бюджета (10%) \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб;  - республиканского бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.  - федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб.  **На 2022год:** \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., из них средств:  - местного бюджета (10%) \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб;  - республиканского бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.  - федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении 1](#P739) |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.**

Ритмы современной жизни заставляют человека искать способы преодоления замкнутости человека в жилой и производственной среде обитания. Жители городов стремятся к комфортному отдыху на искусственно созданных островках природы в городской среде. Целью благоустройства территории городского поселения «Микунь» является создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей города путём организации и обустройства объектов игровой, спортивной, досуговой и естественной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности сложившейся городской застройке

На сегодняшний день целый ряд причин, такие как:

- старение твёрдых покрытий;

- разрушение малых архитектурных форм;

- некачественное проведение восстановления покрытий и ландшафта после проведения аварийных работ на инженерных сетях;

- неудовлетворительное содержание элементов благоустройства;

- организация сбора ТКО поквартирно

привели к тому, что существующее состояние городской среды не отвечает современным требованиям градостроительства.

Первоочередными задачами проведения работ по благоустройству является восстановление пешеходных дорожек и тротуаров как элементов, обеспечивающих безопасное передвижение по территории города. Необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями, направленные на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зелённых насаждений.

Сложившаяся поквартирная система сбора ТКО не отвечает требованиям санитарной очистки. Обеспечить сбор и вывоз ТКО в соответствии с действующим законодательством и санитарными нормами является одной из приоритетных задач программы.

Знаковыми и социально значимыми местами города являются объекты культуры, спорта, места массового посещения (парки, торговые центры и т.д.). Важно сформировать единую безопасную, комфортную пешеходную зону объединяющие эти объекты.

Ливневая канализация в городе Микунь отсутствует. Её заменяет сеть дренажных каналов, которые из-за разрушения не способны выполнять функции по водоотведению. Застоявшаяся в них вода портит эстетичный вид города.

Существующая система освещения не обеспечивает необходимый уровень освещенности на пешеходных дорожках и тротуарах.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в муниципальном образовании городское поселение «Микунь» на год предшествующий реализации муниципальной программы представлен в таблице 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Всего по ГП | Значение показателя на 2017год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м. | 3583 | 3582 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. | % | 1,5 | 1,5 |
| 4. | - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования); | % | 2 | 2 |
| 5. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки скверы, и т.д.) | Ед. | 10/66296 | 10/66296 |
| 6. | - количество благоустроенных территорий общего пользования; | Ед. | 1 | 1 |
| 7. | - площадь благоустроенных территорий общего пользования; | Кв.м. | 750 | 750 |
| 8. | -- доля площади благоустроенных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий; | % | 1,1 | 1,1 |
| 9. | - доля площади благоустроенных территорий общего пользования на 1 жителя; | Кв.м. | 0.08 | 0.08 |
| 10. | - доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. | % | - | - |
| 11. | Доля дворовых территорий с оборудованными контейнерными площадками для сбора ТКО и крупногабаритного мусора | % | - | - |
| 12. | Доля собственников индивидуальных жилых домов заключивших договора на вывоз ТКО | % | - | - |

**2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

**Цель муниципальной программы:**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «Микунь».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользователей) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

- проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории городского поселения «Микунь»;

- приведение системы санитарной очистки города в соответствие с действующим законодательством.

Сведения о планируемых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о планируемых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Всего  по поселению | Значение показателя | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 64 | 2 | 27 | 40 | 53 | 64 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м. | 208389 | 8819 | 58711,5 | 108604 | 158496,5 | 208389 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. | % | 60 | 1,9 | 25,7 | 38 | 50,4 | 69,9 |
| 4. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки скверы, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - количество благоустроенных территорий общего пользования; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | - площадь благоустроенных территорий общего пользования; |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | - доля площади благоустроенных территорий общего пользования на 1 жителя; |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество соглашений, заключённых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество соглашений заключённых с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество объектов прошедших инвентаризацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля дворовых территорий с оборудованными контейнерными площадками для сбора ТКО и крупногабаритного мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля собственников индивидуальных жилых домов заключивших договора на вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |  |

Срок реализации программы: 2018-2022 годы.

**3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

# 1. В целях муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя виды работ, предполагаемых к выполнению, из следущих перечней:

Минимальный перечь работ, включающий в себя:

- ремонт (обустройство) дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовой территории;

- установка скамеек;

- установка урн.

Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- обустройство площадок для выгула животных;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство контейнерных площадок;

- обустройство ограждений;

- обустройство лотков для отвода талых и дождевых вод;

- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих знаков;

- иные виды работ.

При выполнении видов работ, включённых в дополнительный перечень, обязательным является финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 5 %.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведён в приложении №1 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах (приложение № 3), формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству с учётом физического состояния дворовой территории определённой по результатам инвентаризации.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2018-2022годах определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очерёдность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утверждённым постановлением администрации городского поселения «Микунь»

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в подпрограмму, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории установлен приложением №2.

2. Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Виды работ:

1) обеспечение освещения;

2) установка скамеек;

3) установка урн.

4) оборудование автомобильных парковок;

5) озеленение территорий;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

11) обустройство пешеходных дорожек

12) иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в

порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с

порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Микунь».

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации в срок не позднее 01 июня года, в котором запланировано проведение работ.

3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - объекты). Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года (приложение 5), в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации.

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского поселения «Микунь» утвержденными постановлением администрации, определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией городского поселения.

4 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Адресный перечень ИЖС подлежащих благоустройству не позднее 2022года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского поселения «Микунь», утвержденными постановлением администрации, определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией городского поселения «Микунь»

5. Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением администрации городского поселения «Микунь».

6. Приведение системы санитарной очистки города в соответствие с действующим законодательством заключается в разработки генеральной схемы очистки территории городского поселения «Микунь» с составлением схемы оптимального размещения контейнерных площадок на дворовых и общественных территориях. Обустройством этих площадок управляющими организациями (в части дворовых территорий) за счёт средств собственников помещений в многоквартирных домах. Установка контейнеров для сбора ТКО в местах массового посещения за счёт средств местного бюджета.

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из республиканского бюджета является:

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь»» на 2018-2022 годы»

- Региональная программа формирования современной и комфортной среды для проживания населения на территории Республики Коми на 2018 - 2022 годы

Общий объем расходов на реализацию муниципальной подпрограммы составляет:

\_\_\_\_\_ тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации**  **программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **Финансовые**  **средства, всего** | **МБ** | **РБ** | **ФБ** |
| **Всего за весь период** |  |  |  |  |
| **2018 год** |  |  |  |  |
| **2019 год** |  |  |  |  |
| **2020 год** |  |  |  |  |
| **2021 год** |  |  |  |  |
| **2022год** |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы приведены в приложении №6 программы.

**5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства, внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1 | Изменения федерального  и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования городское поселение «Микунь» в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1 | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в  процесс реализации муниципальной программы. |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий  муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условии предоставления субсидий из средств  Республиканского бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета. |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1 | Несвоевременное принятие  управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, на придомовой территории не менее 15 многоквартирных домов включенных в муниципальную программу на основании заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий.

Обеспечение улучшения архитектурного облика города, достижения в полной мере физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и не менее трёх общественной территории для жителей города, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения. Подготовка и утверждение нормативных актов, направленных на дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования городского поселения «Микунь».

Приведение схемы санитарной очистки города в соответствие с действующим законодательством. Уменьшение мест несанкционированных свалок отходов до минимума.

ПЛАН

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Участники мероприятий  (соисполнители) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации программы основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды**  **на территории городского поселения «Микунь» на 2018 - 2022 годы»** | | | | | | | |
| Задача 1.Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Микунь»; | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий  Согласно адресному перечню территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Микунь» ( в лице руководителя администрации) | Жители г. Микунь | 2018 | 2022 | Улучшение градостроительного облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий, в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территории общего пользования в полном объеме | Ухудшение облика и санитарного состояния общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий  Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
| Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации) | Жители г. Микунь - собственники помещений в многоквартирных домах. | 2018 | 2022 | Рост мотивации собственников МКД по вопросу бережного отношения к общему имуществу МКД и осознание ответственности за его содержание; повышение уровня благоустройства жилищного фонда | Ухудшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий |
| Задача 3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Собственники (пользователи) объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | - | 2019 | 2022 | Улучшение градостроительного облика и поддержание санитарного состояния объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Ухудшение облика и санитарного состояния объектов и земельных участков | Количество благоустроенных объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |
| Задача 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | - | 2020 | 2022 | Улучшение градостроительного облика и поддержание санитарного состояния индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Ухудшение облика и санитарного состояния индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| Задача 5. Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения, земельных участков, объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации),  муниципальная инвентаризационная комиссия | - жители г. Микунь,  - собственники помещений в многоквартирных домах,  - собственники (пользователи) объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков,  - собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2018 | 2022 | Получение сведений о количестве объектов благоустройства в рамках муниципальной программы, их физическом состоянии, мероприятиях необходимых для проведения благоустройства. | Отсутствие информации  о количестве объектов благоустройства в рамках муниципальной программы, их физическом состоянии, мероприятиях необходимых для проведения благоустройства. | Количество объектов в отношении которых проведена инвентаризация. |
| Задача 6. Мероприятия по приведению схемы очистки городского поселения «Микунь» в соответствие с действующим законодательством | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6.1.  Разработка Генеральной схемы санитарной очистки городского поселения «Микунь» | Администрация городского поселения «Микунь» (в лице руководителя администрации), | Подрядная организация, отобранная по результатам конкурсной процедуры | Январь 2018 | Февраль 2018 | Наличие утверждённой Генеральной схемы санитарной очистки территории городского поселения «Микунь» | Отсутствие утверждённой Генеральной схемы санитарной очистки территории городского поселения «Микунь» |  |
| Основное мероприятие 6.2.  Установка контейнерных площадок во дворах многоквартирных жилых домов | Организации осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами |  | Февраль 2018 | 2019 год | Наличие контейнерных площадок для сбора ТКО на дворовых территориях. | Отсутствие контейнерных площадок для сбора ТКО на дворовых территориях. | Доля дворовых территорий с оборудованными контейнерными площадками для сбора ТКО и крупногабаритного мусора |
| Основное мероприятие 6.3.  Заключение договоров на сбор и вывоз ТКО собственниками индивидуальных жилых домов | Собственники индивидуальных жилых домов | Региональный оператор | 2018 | 2020 | Наличие заключённых договоров на сбор и вывоз ТКО собственников индивидуальных жилых домов с региональным оператором | Отсутствие  заключённых договоров на сбор и вывоз ТКО собственников индивидуальных жилых домов с региональным оператором | Доля собственников индивидуальных жилых домов заключивших договора на вывоз ТКО |

**8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022годы». Общественный контроль осуществляется гражданами города Микунь, общественными организациями.

Руководитель администрации

городского поселения «Микунь» В.А. Розмысло

Приложение №1

К программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы

Раздел 1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-

ванных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий

1.Форма финансового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в виде финансового обеспечения затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Администрация городского поселения «Микунь» в течение 30 рабочих дней со дня опубликования утверждённой Программы направляют письменное уведомление о включении дворовой территории в Программу (далее – решение):

1) товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно –строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации, которые осуществляют управление многоквартирным домом (далее – уполномоченные организации), в отношении которого принято соответствующее решение;

2) представителям (одному из представителей) собственников помещений в многоквартирном доме дворовой территории (уполномоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме).

3. Уполномоченные организации в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящего раздела, открывают счет для аккумулирования средств собственников помещений в многоквартирном доме, иных заинтересованных лиц в целях обеспечения финансового участия в реализации мероприятий и уведомляют об открытии счета администрацию городского поселения «Микунь», представителей заинтересованных лиц, собственников помещений в многоквартирных домах.

Счета, указанные в первом абзаце настоящего пункта, открываются и обслуживаются в российских кредитных организациях, размер собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей.

4. Администрация городского поселения «Микунь» после утверждения дизайн -проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома заключают с уполномоченной организацией соглашение, в котором указываются реквизиты для перечисления средств на финансовое обеспечение затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, порядок и сроки их перечисления и расходования.

5. Сбор и учет средств собственников помещений многоквартирных домов, иных заинтересованных лиц осуществляют Уполномоченные организации.

6. Уполномоченные организации, ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляют администрации городского поселения «Микунь» информацию, о поступивших по состоянию на 1 число отчетного месяца, средствах (в разрезе многоквартирных домов) с приложением подтверждающих документов. Информация, о поступивших по состоянию на 1 число отчетного месяца, средствах (в разрезе многоквартирных домов), подлежит опубликованию в и нформационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения «Микунь» (www.gpmikun.ru).

7. Уполномоченные организации обеспечивают перечисление средств, аккумулированных на счете, указанном в пункте 3 настоящего раздела, в доход бюджета городского поселения «Микунь» в соответствии с условиями соглашения, указанного в пункте 4 настоящего раздела.

8. Средства, поступившие от уполномоченных организаций, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

9. Расходование средств, поступивших от уполномоченных организаций, администрацией городского поселения «Микунь» осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. В случае, если стоимость дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории (по итогам осуществления закупочных процедур, а также фактического выполнения работ) будет меньше плановой стоимости, остаток средств, поступивших от уполномоченных организаций, используется в порядке, установленном соглашением, указанном в пункте 4 настоящего раздела.

Приложение № 2

К программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

включенных в муниципальную программу.

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в настоящую Программу.

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией городского поселения «Микунь» (далее - разработчики).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, включенных в программу, с учетом предложений заинтересованных лиц и в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн – проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде визуализированного изображения дворовой территории с указанием перечня работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

6.2. Разработка дизайн - проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022годы» (далее Общественная комиссия).

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предоставленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней, с момента его получения и представить в администрацию городского поселения «Микунь» согласованный дизайн-проект или мотивированные предложения по внесению изменений.

В случае не урегулирования предложений, администрация городского поселения «Микунь» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 3

К программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории

которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | |
|  |  |  |  | согласно минимальному перечню (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню (указать виды работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гоголя 1 | брус |  | 1.      Дворовой проезд, тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 2 | Гоголя 3 | брус |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 3 | Гоголя 17 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 4 | Гоголя 21 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 5 | Гоголя 27 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 6 | Гоголя 29 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 7 | Гоголя 31 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 8 | Гоголя 48 | сборные шпунтованные панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 9 | Гоголя 50 | сборные шпунтованные панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 10 | Дзержинского 26 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 11 | Дзержинского 28 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 12 | Дзержинского 32 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; |  |
|  |  |  |  | 2.      Установка урн, скамеек; |  |
|  |  |  |  | 3.      Наружное освещение. |  |
| 13 | Комсомольская1 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 14 | Комсомольская 2 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 15 | Комсомольская 3 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 16 | Комсомольская 4 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 17 | Комсомольская 5 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 18 | Куратова 4 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 19 | Куратова 6 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 20 | Ленина 1 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 21 | Ленина 5 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 22 | Ленина 7 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 23 | Ленина 13 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 24 | Ленина 15 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 25 | Ленина 21 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 26 | Ленина 23 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 27 | Ленина 24 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 28 | Ленина 25 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 29 | Ленина 27 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 30 | Ленина 31 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 31 | Ленина 32 а | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 32 | Ленина 62 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 33 | Молодёжная 8 | ж/б панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 34 | Первомайская 14 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 35 | Пионерская 5 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 36 | Пионерская 7 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 37 | Пионерская 9 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 38 | Пионерская 10 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 39 | Пионерская 14 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 40 | Пионесркая 55 | ж/б панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 41 | Пионесркая 57 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 42 | Пионесркая 59 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 43 | Пионерская 59а | ж/б панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 44 | Пионерская 61 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 45 | Пионерская 62 | ж/б панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | Обустройство автостоянки  Установка детской площадки. |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 46 | Пионерская 63 | ж/б панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | Обустройство автостоянки |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 47 | Пионерская 65 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | Установка детской площадки |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 48 | Пионерская 66 | ж/б панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 49 | Пионерская 70 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 50 | Пионерская 72 | ж/б панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 51 | Пионерская 78 | ж/б панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 52 | Пионерская 80 | ж/б панели |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 53 | Советская 6 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 54 | Советская 19 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 55 | Советская 20 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 56 | Трудовые резервы 5 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 57 | Трудовые резервы 10 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 58 | Трудовые резервы 11 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 59 | Трудовые резервы 12 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 60 | Трудовые резервы 13 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 61 | Трудовые резервы 24 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 62 | Пионерская 29 | кирпич |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 63 | Пионерская 24 | брус |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |
| 64 | Пионерская 22 | брус |  | 1.      Дворовой проезд , тротуар; | - |
| 2.      Установка урн, скамеек; |
| 3.      Наружное освещение. |

Приложение № 4

К программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годах.

Приложение № 5

К программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за

счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией городского поселения «Микунь»

Раздел в разработке.

Приложение № 6

К программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав **минимального перечня работ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | Кв.м | | 2000 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | |  |  |
| 3 | Стоимость скамьи 2000х350х590, шт. | \\dc2\Temp\Отдел ЖКХ\Чернова\ЖКХ и городская среда\ФОТО  разработки дизайн проекта\КП_Жешарт_дворовая территория_Страница_3.jpg | | 4 000,00 |
| 5 | Установка урн для мусора, шт. |  | | 1 756,00 |
| 6 | Стоимость урны для мусора, шт. |  | | 2 500,00 |